АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД  ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня  2022  года	         	                                                                            № 97

О внесении  изменений  в Постановление

администрации    городского    поселения

«Город   Жиздра»   от 16.10.2017 г.  № 221

«Об       утверждении        муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения  «Город Жиздра»

В соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра», их формирования, и реализации, утвержденным Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 13.08.2013г. № 08-84 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра», их формирования, и реализации», администрация городского поселения «Город Жиздра»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения  «Город Жиздра», утвержденную Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 16 октября 2017 года № 221, нижеследующие изменения:

1.1. Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» изложить в следующей редакции:

« Приложение №1

к муниципальной программе

« Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Адресный перечень территорий городского поселения «Город Жиздра»,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень работ по благоустройству | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 1 «Дворовые территории многоквартирных домов» |  |  |  |
| - по результатам общественных обсуждений: |  |  |  |
| 1. | г.Жиздра, ул.Р.Люксембург, д.22а | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн* | 2024г. |
| 2. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.46 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн, установка детской площадки | 2024г. |
| 3. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.48 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн, установка спортивной площадки | 2024г. |
| 4. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.50 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| - по итогам инвентаризации дворовых территорий: |  |  |  |
| 5. | г.Жиздра, ул.Володарского, д.13 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| 6. | г.Жиздра, ул.Советская, д.32 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| 7. | г.Жиздра, ул.Фокина, д.40 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн, оборудование автопарковки, установка детской площадки | 2024г. |
| 8. | г.Жиздра, ул.Коммунистическая, д.27 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| 9. | г.Жиздра, ул.Коммунистическая, д.18/1 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| 10. | г.Жиздра, ул.2-ая Привокзальная, д.25 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| 11. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.10а | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| 12. | г.Жиздра, ул.Советская, д.13 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2024г. |
| Подраздел 2 «Общественные территории» |  |  |  |
| - по результатам общественного обсуждения |  |  |  |
| 1. | Благоустройство парка «Городской сад», г.Жиздра, ул. Кустарева | омолаживающая обрезка деревьев, устройство тротуаров (укладка тротуарной плитки, асфальтирование), устройство освещения, установка скамеек, урн, устройство танцевальной площадки со сценой, устройство ограждения, ремонт памятника В.И.Ленину и памятника партизанам, ландшафтное озеленение территории | 2018-2019 г.г. |
| по итогам инвентаризации общественных территорий |  |  |  |
| 2. | Благоустройство Молодежного сквера, г.Жиздра, ул.Коммунистическая | укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, устройство освещения, устройство ограждения, устройства фонтана, перенос сцены, ландшафтное озеленение территории, устройство деткой игровой площадки, установка арт-объекта, устройство водоотведения | 2019-2020г. |
| 3. | Благоустройство сквера им. А.С.Елисеева, г.Жиздра, ул.Коммунистическая | укладка тротуарной плитки, ремонт постамента под бюст А.С.Елисееву, устройство освещения, установка скамеек, урн, устройство ограждения, установка арт-объекта | 2020-2021г. |
| 4. | Благоустройство парка «Сказка», г.Жиздра, ул.Л.Толстого | валка деревьев, обрезка крон, устройство ограждения, устройство детской игровой площадки, укладка резинового покрытия под детский игровой комплекс, устройство освещения, устройство поля для минифутбола, установка арт-объектов | 2021-2024г. |
| по результатам голосования |  |  |  |
| 5. | Благоустройство мемориального комплекса «Огонь Славы», г.Жиздра, ул.Коммунистическая, 1 этап | ремонт постаментов памятников «Солдат», «1943», ремонт Вечного огня, озеленение | 2022г. |
|  | Благоустройство мемориального комплекса «Огонь Славы», г.Жиздра, ул.Коммунистическая, 2 этап | устройство центрального и диагонального тротуаров к Вечному огню, устройство подсветки центрального тротуара и памятников | 2023г. |
| 6. | Благоустройство сквера Комсомольский, г.Жиздра, ул.Советская | в южной части сквера: устройство тротуаров, фонтана и беседки, установка фигур пионеров и комсомольцев, установка скамеек, урн, а также устройство освещения и ограждения всего сквера |  |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Город Жиздра».

Врио Главы администрации городского

поселения «Город Жиздра»                                                        Т.А. Ерохина