АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ЖИЗДРА»

## КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2018 год		                        	                                     № 09

Об утверждении плана мероприятий (дорожной

карты) по  рекультивации  земельного   участка

с кадастровым номером 40:06:130202:34, площадью

50 000 кв. м.,  расположенного по адресу: Калужская

область, Жиздринский район, ул. Коммунистическая

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», во исполнение  Решения Людиновского районного суда от 12 декабря 2016 года по делу №2-2-299/2016 и в связи с прекращением эксплуатации городской свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 40:06:130202:24 по адресу: Калужская область, Жиздринский район, г.Жиздра, ул. Коммунистическая,  администрация городского поселения «Город Жиздра»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул. Коммунистическая.

2. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане, осуществляется в рамках муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра» в пределах средств, предусмотренных Решением Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения

«Город Жиздра»                                                                         Г.В. Буденков

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения

от «22»января 2018 года № 09

План мероприятий  (дорожная карта»)

по  рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка конкурсной документации для определения проектной организации, осуществляющей проектирование рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2018 год | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 2. | Определение организации для осуществления проектирования путем объявления конкурса | 2018 год | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 3. | Изготовление проекта рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2018 год | Организация по результатам конкурса |
| 4. | Осуществление выбора земельного участка для изъятия грунта. | 2018 год | Жиздринское МПЖКХ |
| 5. | Подготовка конкурсной документации для определения подрядной организация для осуществления рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2018-2019 годы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 6. | Определение организации для осуществления рекультивации путем объявления конкурса |  | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 7. | Проведение технического этапа рекультивации | 2019-2020 годы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 8. | Проведение биологического этапа рекультивации | 2020 и последующие годы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 9. | Составление акта приемки работ по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2020 и последующие годы | Комиссия по вопросам рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24 |