АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02  апреля   2018 года                                                                                                 № 45

Об   утверждении   Программы

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

на территории городского поселения

«Город Жиздра»  на   2018-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация  городского поселения «Город Жиздра»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Жиздра».  (Приложение 1).

- Признать утратившими силу Постановление администрации городского поселения «Город Жиздра» от 16.08.2016. №152 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развитии транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «город Жиздра» на 2016-2025 годы».

- Настоящее Постановление вступает в силу после подписания.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава администрации городского

поселения  «Город Жиздра»                                                                     Г.В. Буденков

Утверждено

Постановлением администрации

городского поселения «Город Жиздра»  от 02.04.2018    №  45

Программа комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Жиздра»  на 2018 – 2027 годы

ПАСПОРТ

программы  комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры

на территории  городского поселения «Город Жиздра» на 2018-2027 годы.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2018-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; - Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - - Генеральный план муниципального образования городского поселения «Город Жиздра», утвержденный Решением Городской Думы городского поселения «Город Жиздра»от 13.02.2013 №126. |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра», 249340, Калужская область, город Жиздра, улица Садовая, дом 16 |
| Исполнители программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» 249340, Калужская область, город Жиздра, улица Садовая, дом 16 |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи программы | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского поселения. - Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Повышение безопасности дорожного движения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного травматизма |
| Сроки реализации программы | 2018-2027 годы, в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования, км; - количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий относительный показатель, ед.; - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, % ; - количество спроектированных и устроенных тротуаров, м. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков). Реализация мероприятий позволит повысить уровень безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы составляет 85190 тыс. руб. Источники финансирования: - средства местного бюджета 63716 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 - 5266 тыс.руб. 2019 - 6475 тыс.руб. 2020 - 6475 тыс.руб. 2021 - 6500 тыс.руб. 2022 - 6500 тыс.руб. 2023-2027 – 32500 тыс.руб. - средства областного бюджета 21474тыс.руб., в том числе по годам: 2018- 21474 тыс.руб. 2019- 2027 - 0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из регионального бюджета. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения городского поселения «Город Жиздра»

в структуре пространственной организации Калужской области

В системе административного территориального деления Российской Федерации город Жиздра является административным центром  Жиздринского района Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

Городское поселение «Город Жиздра» расположено на территории Жиздринского района Калужской области.

Город расположен на реке Жиздра, в 180 км на юго-запад от г. Калуги, приблизительно в 300 км к юго-западу от г. Москвы и граничит с сельскими поселениями деревня Нижняя Акимовка, село Студенец и село Совхоз Коллективизатор.

Картографическое описание границ городского  поселения «Город Жиздра»:

На севере – на восток от юго-западного угла лесного квартала № 129 Жиздринского лесничества по южным границам лесных кварталов № 129, 130,131 Жиздринского лесничества до безымянного ручья, впадающего в реку Жиздра;

На востоке – на юг по безымянному ручью и вдоль западных границ лесных кварталов № 131, 124 Жиздринского лесничества до территории дома инвалидов, далее, огибая на северо-восток, юго-восток территорию дома инвалидов, до шоссе Жиздра-автомагистраль Москва – Киев, пересекая его на юго-восток до реки Жиздра, пересекая реку Жиздра севернее водокачки, далее на юго-запад по реке Жиздра до вместа впадения в реку Жиздра реки Потья и пересекая автомобильную дорогу Жиздра-Зикеево, далее на юго-запад по реке Потья до северо-восточного угла лесного квартала № 109 Жиздринского лесничества, пересекая дорогу Жиздра-Мурачевка;

На юге – на северо-запад вдоль северной границы лесного квартала № 109 Жиздринского лесничества, по северной границе урочища Стрельбище, по южной границе промышленной застройки ПМК до пересечения с дорогой Жиздра-Полом, далее, пересекая дорогу, в том же направлении по юго-западной границе автодрома, пересекая реку Бродка, до дороги Жиздра – Совхоз Коллективизатор, пересекая дорогу и огибая промышленную и жилуюзастройку города, до грунтовой дороги, идущей параллельно реке Жиздра, далее на запад по грунтовой дороге до безымянного ручья, впадающего в реку Жиздра с правой стороны у фруктовых садов;

На западе – на север вдоль восточной границы фруктовых садов, пересекая реку Жиздра, автомобильную дорогу Жиздра-Людиново, ручей Мостовка, поворот на северо-восток вдоль ручья Мостовка до юго-западного угла лесного квартала № 129 Жиздринского лесничества.

Площадь муниципального образования 17,68 км2. Численность населения городского поселения составляет 5489 человек.

1.2. Социально-экономическая характеристика городского поселения «Город Жиздра», характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Городское поселение «Город Жиздра» расположено на территории Жиздринского района Калужской области. Город расположен на реке Жиздра, в 180 км на юго-запад от г. Калуги, приблизительно в 300 км к юго-западу от г. Москвы. По центральной части городского поселения протикает р. Жиздра,  по восточной границе река Потья. Городское поселение пересекает автодорога общего пользования  регионального значения Людиново-Жиздра – М3 «Украина».

Центр МО ГП «Город Жиздра» – сформировался и сосредоточен в пределах улицы Жуковского, Толстого, К. Либкнехта, Кустарева.

Согласно территориальному зонированию в границах города можно выделить ряд функциональных зон.

Параметры функциональных зон

| №№ п.п. | Функциональная зона | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Территория городского поселения, всего: | 1890,9 | 100 |
|  | Земли лесного фонда | 160,4 | 8,5 |
| 2. | Территории функциональных зон | 1730,5 | 100 |
| 2.1. | Жилая | 387,2 | 22,4 |
|  | -застройка малоэтажными жилыми домами | 11,0 | 0,7 |
|  | -застройка индивидуальными жилыми домами | 376,2 | 21,7 |
| 2.2. | Общественно-деловая | 48,4 | 2,7 |
|  | -объекты делового, общественного и коммерческого назначения | 48,4 | 2,7 |
| 2.3. | Сельскохозяйственного использования | 821,7 | 47,5 |
|  | -сельскохозяйственные угодья | 821,7 | 47,5 |
| 2.4. | Зоны особо охраняемых территорий | 0,4 | 0,1 |
|  | -объекты культурного наследия | 0,4 | 0,1 |
| 2.5. | Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур | 152,3 | 8,8 |
|  | -производственные объекты | 4,5 | 0,3 |
|  | -коммунальные, складские и иные объекты | 49,0 | 2,8 |
|  | -объекты и сооружения инженерной и транспортной инфраструктур | 98,9 | 5,7 |
| 2.6. | Рекреационная | 306,5 | 17,7 |
|  | -водные объекты | 49,3 | 2,8 |
|  | - городские леса, скверы, парки, места отдыха | 257,2 | 14,9 |
| 2.7. | Специального назначения | 14,0 | 0,8 |
|  | -кладбища | 8,0 | 0,5 |
|  | -размещение бытовых отходов | 6,0 | 0,3 |

Структура населения по возрастному составу:

По состоянию на 01.01.2017 – 5489 человек.

Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 5490 | 5433 | 5509 | 5506 | 5489 |

Количество трудоспособного населения  составляет 2892 человека, или около 52,7% численности населения, моложе трудоспособного возраста – 1021 человек или 18,6%, из них дети дошкольного возраста – 209 человек –3,8%, Нетрудоспособное население составляет 1576 человека человек или 28,7%.

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов.

Занятость населения

| Наименование | Количество человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| ###### Численность населения | 5489 | 100 |
| Численность занятых, в том числе: | 1355 | 24 |
| Транспорт и связь | 25 | 0,5 |
| Здравоохранение | 394 | 7 |
| Образование | 366 | 7 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 121 | 2 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 166 | 3 |
| Гостиницы и рестораны | 14 | 0,3 |
| Операции с недвижимостью | 42 | 0,7 |
| Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта | 27 | 0,5 |
| Другие виды экономической деятельности | 166 (гос.упр) | 3 |

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Жиздра. Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития этого сектора экономики в городе. Однако доля малого и среднего предпринимательства в экономических показателях города все еще недостаточна. Число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 26 единиц, что составляет 23 % от общей численности субъектов хозяйственной деятельности, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, на которых занято 344 человека, или 18,5% занятого населения. Деятельность малых предприятий города многогранна. Это торговля, швейное производство, переработка молока, производство деревянных конструкций, выпечка хлебобулочных изделий, производство пластмассовых плит, полос, труб, профилей, и другие.

Городское поселение «Город Жиздра» обладает развитой системой объектов культурно-бытового обслуживания в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

Образовательные услуги оказывают следующие учреждения:

- МБУ детский сад «Улыбка» (1990 г.)

- 2 средние школы №1 (построена в 1952 г.) и №2 (построена в 1964 году)

Система учреждений здравоохранения представлена ГБУЗ КО «ЦРБ Жиздринского района». Радиус обслуживания составляет 45 км.  Жиздринская ЦРБ располагает следующими отделениями: терапевтическое, хирургическое, неврологическое, педиатрическое, гинекологическое.

Плановая мощность поликлиники – 200 посещений в смену; кроме того, работают кабинеты ультразвуковой и эндоскопической диагностики, рентгенкабинет. С 2006 года открыт кабинет флюрографии. Функционируют клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, работают медицинские кабинеты в 1-х школе, в детском саду. Все подразделения ЦРБ расположены в отдельных зданиях, обеспечены газовым отоплением, водопроводом, горячей водой и канализацией. В составе больницы работает стационар на 79 коек: 65-круглосуточный стационар, 14-дневной стационар.

На территории города оказывают услуги Городской дом культуры, библиотека им. А.С, Пушкина.

Спортивная база городского поселения включает следующие объекты:

- физкультурно-оздоровительный комплекс;

- спортивный зал школ  № 1, № 2.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса действует спортивная школа «Звезда».

В городе Жиздра работает 1 баня с общей вместимостью – 76 мест. Баня расположена в типовом специальном здании, 1952 года постройки.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории района в г. Жиздра размещено ПЧ – 29 «ФГКУ 7 ОФПС».

Гостиничные услуги населению в городском поселение оказывает гостиничный комплекс «Родина» на 50 мест.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для городского поселения «Город Жиздра». Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики города. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов. Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с областным центрами и соседними районными муниципальными образованиями.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая  потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями,  осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и  эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили, находящиеся в личном пользовании.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный  автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов городского внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств. Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения городского поселения «Город Жиздра».

Внешние транспортно-экономические связи городского поселения «Город Жиздра» осуществляются автомобильным транспортом.

Основной автомобильной магистралью городского поселения является автодорога общего пользования регионального значения Людиново-Жиздра – М3 «Украина». Автомобильная дорога III-й технической категории, протяженностью на территории городского поселения 5,6 км, средняя ширина отвода составляет 22 м, покрытие – усовершенствованное (асфальтобетон).

Транспортная инфраструктура городского поселения «Город Жиздра» представлена автомобильными дорогами, находящимися на балансе городского поселения «Город Жиздра».

Транспортная  инфраструктура  городского поселения  является составляющей  инфраструктуры  Жиздринского района.

Внешние  транспортно-экономические  связи  городского  поселения  с другими регионами осуществляется одним видом транспорта - автомобильным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный  транспорт  на  территории  поселения  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

Развитие  экономики  городского поселения «Город Жиздра»  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах городского поселения «Город Жиздра».

1.4. Характеристика сети дорог городского поселения «Город Жиздра», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения, находящиеся в муниципальной собственности.

Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц города по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования городского поселения «Город Жиздра» составляет 52,81 км: 16,01км – имеют грунтовое покрытие (30,3 %), 36,8 км (69,7 %) - асфальтобетонное, гравийное, щебеночное покрытие. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями.

На автодорогах города имеется 5 мостовых сооружения, требующих капитального ремонта, 38 трубопереездов.

Протяженность линий уличного освещения на автомобильных дорогах оставляет  34,6 км.

К основным проблемам недостаточного уровня развития дорожной сети, а также  безопасности и устойчивости транспортной системы поселения  следует отнести следующее:

- тенденция увеличения осевой нагрузки более 20 тонн на ось, что ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий (большинство автодорог было спроектировано под расчетную осевую нагрузку 6-20 тонн);

- рост автомобилизации, наблюдающийся в последнее время, что  увеличивает нагрузку на существующую сеть автодорог и, как следствие, приводит к их значительному износу;

- недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли на протяжении ряда лет и, как следствие, недостаточная степень развития сети муниципальных дорог. В сложившихся условиях проезд на автодорогах поселения  поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию;

- несовершенство организации дорожного движения в городе на автодорогах местного значения, отставание в развитии улично-дорожной сети от темпа прироста автотранспорта;

- отсутствие активной позиции среди участников дорожного движения, включая пешеходов.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития поселения.

- В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального ремонта и ремонта дорог.

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог городского поселения «Город Жиздра» имеет капитальное и низшее покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети  приведены в таблице.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность, км | Виды покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовое | Щебеночное | Асфальто- бетонное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 212 501 ОП МП-001 | Автодорога по ул.Фокина | 2,20 |  |  | 2,20 |
| 29 212 501 ОП МП-002 | Автодорога по ул.1-2я Привокзальная | 2,60 |  |  | 2,60 |
| 29 212 501 ОП МП-003 | Автодорога по ул.Л.Толстого | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 29 212 501 ОП МП-004 | Автодорога по ул.Кирова | 1,20 | 0,75 | 0,45 |  |
| 29 212 501 ОП МП-005 | Автодорога по ул.Кустарёва | 0,90 | 0,70 |  | 0,20 |
| 29 212 501 ОП МП-006 | Автодорога по ул.К. Либкнехта | 0,65 | 0,45 |  | 0,20 |
| 29 212 501 ОП МП-007 | Автодорога по ул. 2я Привокзальная-фабрика | 3,8 |  | 3,8 |  |
| 29 212 501 ОП МП-008 | Автодорога по ул.Пушкина-ул.Урицкого | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 29 212 501 ОП МП-009 | Автодорога по ул.Фокина - остров | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 29 212 501 ОП МП-010 | Автодорога по пер.Фокина-до пер.Фокина "а" | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 29 212 501 ОП МП-011 | Автодорога по ул.Д. Бедного-ул.Брянская | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 29 212 501 ОП МП-012 | Автодорога по ул.Брянская - ул.Достоевского | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 29 212 501 ОП МП-013 | Автодорога по ул.Брянская-ул.Лермонтова | 0,45 |  | 0,45 |  |
| 29 212 501 ОП МП-014 | Автодорога по ул.Д.Бедного-переход-школа №2 | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 29 212 501 ОП МП-015 | Автодорога по ул. Советская- до д №32 | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 29 212 501 ОП МП-016 | Автодорога по ул. Шмидта- Лесхозовский Пруд | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 29 212 501 ОП МП-017 | Автодорога по ул.Володарского (Молочный завод-до д.88-пр.сторона) | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 29 212 501ОП МП-018 | Автодорога по ул.Пушкина | 2,15 | 2,15 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-019 | Автодорога по ул. Урицкого | 0,90 |  |  | 0,90 |
| 29 212 501ОП МП-020 | Автодорога по ул. Володарского | 2,00 |  |  | 2,00 |
| 29 212 501ОП МП-021 | Автодорога по ул. Коммунистическая | 1,25 |  |  | 1,25 |
| 29 212 501ОП МП-022 | Автодорога по ул. Красноармейская | 1,80 |  | 0,90 | 0,90 |
| 29 212 501ОП МП-023 | Автодорога по ул. Садовая | 0,70 |  |  | 0,70 |
| 29 212 501ОП МП-024 | Автодорога по ул. Брянская | 1,70 |  |  | 1,70 |
| 29 212 501ОП МП-025 | Автодорога по ул. Ленина | 1,20 |  |  | 1,20 |
| 29 212 501ОП МП-026 | Автодорога по ул. Комсомольская | 1,10 |  | 1,10 |  |
| 29 212 501ОП МП-027 | Автодорога по ул. Р. Люксембург | 1,05 |  | 1,05 |  |
| 29 212 501ОП МП-028 | Автодорога по ул.Жуковского | 0,70 |  | 0,70 |  |
| 29 212 501ОП МП-029 | Автодорога по ул. Шевченко | 0,90 |  | 0,90 |  |
| 29 212 501ОП МП-030 | Автодорога по ул. Некрасова | 0,60 |  | 0,60 |  |
| 29 212 501ОП МП-031 | Автодорога по ул. Достоевского | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 29 212 501ОП МП-032 | Автодорога по ул. Лермонтова | 1,20 |  | 1,20 |  |
| 29 212 501ОП МП-033 | Автодорога по ул. Д. Бедного | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 29 212 501ОП МП-034 | Автодорога по пер. Фокина | 0,90 |  | 0,90 |  |
| 29 212 501ОП МП-035 | Автодорога по ул. Турова (Гинзбурга) | 1,20 |  | 1,20 |  |
| 29 212 501ОП МП-036 | Автодорога по пер. Пушкина | 0,50 |  | 0,50 |  |
| 29 212 501ОП МП-037 | Автодорога по ул. Сосунова | 1,15 |  | 1,15 |  |
| 29 212 501ОП МП-038 | Автодорога по ул. 1-2-ая Рабочая | 0,76 | 0,76 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-039 | Автодорога по пер. Рабочий | 0,70 | 0,70 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-040 | Автодорога по ул. Петрова | 0,80 | 0,80 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-041 | Автодорога по пер. Петрова | 0,50 | 0,50 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-042 | Автодорога по ул. Речная | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-043 | Автодорога по пер. Речной | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-044 | Автодорога по ул. М. Жукова | 0,70 | 0,70 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-045 | Автодорога по ул. Северная | 0,50 | 0,50 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-046 | Автодорога по ул. Советская | 2,10 | 2,10 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-047 | Автодорога по пер. Советский | 0,90 | 0,90 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-048 | Автодорога по ул. Строителей | 1,10 | 1,10 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-049 | Автодорога по ул. Коммунистическая | 0,75 |  |  | 0,75 |
| 29 212 501ОП МП-050 | Автодорога по ул. Луначарского | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-051 | Автодорога по ул. Ботаническая | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-052 | Автодорога по ул. Болдина | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-053 | Автодорога по ул. Никитина | 0,45 | 0,45 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-054 | Автодорога по ул. Молодежна | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-055 | Автодорога по пер.МТС | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 29 212 501ОП МП-056 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,3 | 0,3 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 52,81 | 16,01 | 20,70 | 16,1 |

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог» автомобильные дороги местного значения городского поселения «Город Жиздра» относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

- Основными  улицами, по которой осуществляется движение транспортных потоков, является улица Шмидта, которая являются частью автомобильной дороги областного значения, а так же улица Коммунистическая, улица Володарского, улица Фокина, улица Садовая, улица Красноармейская, по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 200 до 2000 ед./сут. На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 200 ед./сут. Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть городского поселения «Город Жиздра» не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы, и нет в затруднении парковки, что не приводит к  увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения. Помимо химического загрязнения атмосферного воздуха для транспорта характерны и другие виды негативного воздействия на среду обитания человека. Так, большинство выбросов токсических веществ сосредоточиваются на поверхности почвы, где происходит их постепенное депонирование, что ведет к изменению химических и физико-химических свойств субстрата.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

(парковочными местами)

На территории городского поселения Город Жиздра зарегистрировано 3450 единиц автотранспорта, из них около 20% грузового. Автомобильный парк городского поселения «Город Жиздра» преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация по видам транспорта отсутствует.

На  протяжении  последних  лет  наблюдается  тенденция  к  увеличению  числа автомобилей  на  территории  поселения.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности  граждан.

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения. На основании СП 42.13330.2011 гаражи должны быть предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Учитывая, что значительная часть населения поселения обеспечена индивидуальным жильем с придомовыми  земельными участками, на территории которых предусматривается строительство гаражей, строительство  отдельно стоящих гаражей на территории городского поселения не планируется.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Транспортное обслуживание населения осуществляется по 11 маршрутам:

- муниципальные маршруты – 2 («Жиздра-Зикеево-Полюдово», «Жиздра-Огорь»;

- межмуниципальные маршруты – 5 («Жиздра-Людиново», Жиздра-Ловать», «Думиничи-Жиздра (ч/Новый)», «Думиничи-Жиздра (ч/Пыренку/Новослободск)», «Хвастовичи-Судимир»);

- межмуниципальные маршруты междугороднего сообщения – 1 («Калуга-Людиново»);

- межрегиональные маршруты – 3 («Калуга-Брянск», «Брянск-Москва», Дятьково-Москва»).

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Жиздринского района осуществляет Жиздринское МПЖКХ. Численность автобусного парка предприятия составляет на 01.01.2018г. 4 единицы. Количество перевезенных пассажиров по двум муниципальным маршрутам за 2017 год составляет 23346 человек.

Внутригородское автобусное сообщение отсутствует. Передвижение по территории городского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное и велосипедное движение в границах городского поселения происходит в основном по пешеходным дорожкам (тротуарам), протяженность которых составляет 6,5 км.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

По проезжим частям улиц, где отсутствуют тротуары, так же происходит движение пешеходов и велосипедистов, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом. Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории городского поселения не имеется.

Основные маршруты движения грузового транспорта пролегают по улице Шмидта, по улице Коммунистическая, по улице Брянская, по улице Володарского.

На работах по уборке и благоустройству территории городского  поселения  задействовано  39 работников  ООО «Твой Дом» и 21 единиц техники.  Ежедневно проводится ручная уборка  мусора с тротуаров, газонов и элементов автомобильных дорог.

В рамках договора проводятся работы:

1. по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог, включая зимнее и летнее содержание;

2. по ручной и механизированной уборке дорожек и тротуаров;

3. по грейдированию гравийных дорог;

4. по обслуживанию мостов;

5. по обслуживанию уличного освещения;

6. по обеспечению безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки).

Обслуживанием автомобильных дорог областного значения на территории  городского поселения  осуществляет  ДРСУ № 6 ОАО « Калугавтодор». Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Жиздра-Людиново».

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки  эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Анализ безопасности дорожного движения показывает, что в целом показатели положительные. В течении 2015 года из-за сопутствующих дорожных условий на автодорогах города произошло 2 дорожно-транспортных происшествия: на улице Брянская – по причине несоответствия дорожного полотна установленным нормативам – плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах; по улице Володарского – по причине  по причине несоответствия дорожного полотна установленным нормативам – плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, плохая видимость дорожных знаков. За 2016 года на автомобильных дорогах города зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий по причине плохо различимой горизонтальной разметки проезжей части (по улице Коммунистическая, по улице Фокина, в районе площади Коммуны). В 2017 году дорожно-транспортные происшествия не имеются.

К приоритетным задачам социального и  экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной  перспективе относятся задачи по сохранению  жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества  оказания медицинской помощи пострадавшим и т.  д.  Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению  темпов убыли населения  городского поселения «Город Жиздра» и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и

здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основными причинами высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта являются увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравления различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации в поселении на период до 2027 года высоких темпов развития транспортной инфраструктуры поселения не ожидается.

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения предлагается:

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастет безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (в действующей редакции);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г.  №257-ФЗ  (в действующей редакции) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г.  №196-ФЗ (в действующей редакции) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (в действующей редакции) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

6. Генеральный план городского поселения  «Город Жиздра», утвержденный Решением Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» от 13.02.2013 №126

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра», а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Калужской области и муниципальных программ муниципального района «Жиздринский район», реализуемых на территории поселения. В соответствии с изложенной в Программе политикой городское поселение «Город Жиздра» должно разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

2.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета городского поселения «Город Жиздра». Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями бюджета пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач, опирающихся на реальную финансовую основу (содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории

городского поселения «Город Жиздра»

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Перспективы развития городского поселения «Город Жиздра» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Динамика роста численности населения в городе принята на основании проекта стабилизационно - оптимистический варианта перспективной численности населения по данным Генерального плана городского поселения «Город Жиздра», предполагающий постоянный прирост населения, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Данные о численности населения Городского поселения «Город Жиздра» приведены  в таблице.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2017 г | Расчетный срок - 2027г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | Городское поселение «Город Жиздра» | 5489 | 311 | 5800 |

Население поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на его территории не планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с областным центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенного пункта личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

В развитии автотранспортной сети приоритет отдается реконструкции и модернизации существующей  сети, оборудованию парковочных мест, остановок маршрутных транспортных средств. Так как количество транспорта с каждым годом увеличивается необходимо пересмотреть подходы к  транспортной логистике: перенаправлять основные потоки транспорта в обход центральной части города, регулировать скоростной режим движения светофорами и искусственными неровностями.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На  протяжении  последних  лет  наблюдается тенденция к увеличению  числа автомобилей  на  территории  поселения.  Основной  прирост  этого  показателя осуществляется  за  счёт  увеличения  числа  легковых  автомобилей  находящихся  в собственности граждан.

На территории городского поселения «Город Жиздра» на расчетный срок предполагается проживание  5800 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит 270 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, суммарное количество автомобилей составит 1566 единиц.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видео-фиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Проектом генерального плана городского поселения «Город Жиздра» предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры города:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

В связи с тем, что воздушный и водный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

С учетом сложившейся экономической ситуацией мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Устройство дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части города Жиздра.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского поселения «Город Жиздра» в соответствии с Проектом генерального плана должны стать:

на первую очередь (до 2021г.):

  - планируется ремонт сети автодорог и тротуаров по улицам: ул. Коммунистическая, ул. Фокина, ул. Брянская, ул. Шмидта, ул. Петрова, ул. Толстого, ул. Розы Люксембург, ул. Володарского;

- ремонт и установка сетей наружного освещения по улицам: ул. Коммунистическая, ул. Шмидта, ул. Володарского, ул. Фокина, ул. Брянская;

- реконструкция автодороги Людиново-Жиздра М3 «Украина», с ремонтом дорожного основания и обустройством дорожной одежды,  заменой асфальтобетонного полотна, устройством наружного освещения и барьерных ограждений на протяжении всей автодороги на территории городского поселения «Город Жиздра».

Развитие транспорта на территории городского поселения «Город Жиздра» должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы городского поселения «Город Жиздра» необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система городского поселения «Город Жиздра» является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления поселения.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков).

Реализация мероприятий позволит повысить уровень безопасности дорожного движения.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Жиздра».

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов  составляет   85190 тыс. руб., в том числе по годам:

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| ВСЕГО | 85190 | 26740 | 6475 | 6475 | 6500 | 6500 | 32500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: | 85190 | 26740 | 6475 | 6475 | 6500 | 6500 | 32500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | 21474 | 21474 | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | 63716 | 5266 | 6475 | 6475 | 6500 | 6500 | 32500 |

Средства местного бюджета на 2018-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования программы на периоды 2019-2027 годы будет уточняться исходя из объемов финансирования  государственных и муниципальных программ за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2018 | 23169 | 21474 |  | - | 1695 | - | обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 1.2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений |  | 2018 | 3321 | - |  | - | 3321 | - | обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. | Администрация городского поселения «Город Жиздра |
|  |  |  | 2019 | 6225 | - |  | - | 6225 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 6225 | - |  | - | 6225 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 6200 | - |  | - | 6200 | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | 6200 | - | - |  | 6200 | - |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 | 31000 | - | - |  | 31000 | - |  |  |
| 2 | Задача: повышение безопасности дорожного движения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков). |  | 2018 | 250 | - |  | - | 250 | - | обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. | Администрация городского поселения «Город Жиздра |
|  |  |  | 2019 | 250 | - |  | - | 250 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 250 | - |  | - | 250 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 300 | - |  | - | 300 | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | 300 | - |  | - | 300 | - |  |  |
|  |  |  | 2023-2027 | 1500 | - |  | - | 1500 | - |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов:

-  протяженность  отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования, км;

-  количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий относительный показатель, ед.;

-     увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

- доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, % ;

-    количество спроектированных и устроенных тротуаров, м.

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.