АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ЖИЗДРА»

## КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2018 год		                        	                                              № 80

О внесении изменений в Постановление администрации

городского поселения «Город Жиздра» от  22.01.2018 №09

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по  рекультивации  земельного   участка с кадастровым

номером 40:06:130202:34, площадью 50 000 кв. м.,

расположенного по адресу: Калужская область,

Жиздринский район, ул. Коммунистическая

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», администрация городского поселения «Город Жиздра»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул. Коммунистическая в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения

«Город Жиздра»                                                                         Г.В. Буденков

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения

от «24» мая 2018 года № 80

План мероприятий  (дорожная карта»)

по  рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление мероприятий по сбору, транспортировке и передачи ТКО для размещения на специализированные полигоны в целях ликвидации городской свалки | 2018 | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 2. | Подготовка конкурсной документации для определения проектной организации, осуществляющей проектирование рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2019 год | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 3. | Определение организации для осуществления проектирования путем объявления конкурса | 2019 год | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 4. | Изготовление проекта рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2019 год | Организация по результатам конкурса |
| 5. | Осуществление выбора земельного участка для изъятия грунта. | 2019 год | Жиздринское МПЖКХ |
| 6. | Подготовка конкурсной документации для определения подрядной организация для осуществления рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2020 год | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 7. | Определение организации для осуществления рекультивации путем объявления конкурса |  | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 8. | Проведение технического этапа рекультивации | 2020-2021 годы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 9. | Проведение биологического этапа рекультивации | 2021 и последующие годы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| 10. | Составление акта приемки работ по рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, Жиздринский район, город Жиздра, ул.Коммунистическая | 2022 и последующие годы | Комиссия по вопросам рекультивации земельного участка с кадастровым номером 40:06:130202:24 |