АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД  ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября  2017  года	                 	                                                                   № 221

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории городского поселения «Город Жиздра»

В соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра», их формирования, и реализации, утвержденным Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 13.08.2013г. № 08-84 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения «Город Жиздра», их формирования, и реализации», администрация городского поселения «Город Жиздра»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» (приложение № 1).

- Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации городского

поселения «Город Жиздра»                                                        Г.В. Буденков

Приложение к Постановлению администрации городского поселения «Город Жиздра»

от 16.10.2017 г.  № 221

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»

Калужская область, город Жиздра

2018-2022г.г.

Постановление администрации городского поселения «Город Жиздра» от «16» октября 2017 г. № 221

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения «Город  Жиздра»

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения «город Жиздра»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | Общественная комиссия по благоустройству территории города и формированию современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра», подрядные организации на условиях конкурса, предприятия и организации города, жители города. |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| 4. Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра». |
| 5. Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Жиздра». - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; - площадь благоустроенных дворовых территорий, м2; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; - доля площади благоустроенных дворовых территорий, %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %; - количество благоустроенных общественных территорий, ед.; - площадь благоустроенных общественных территорий, га; - доля площади благоустроенных общественных территорий, %; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %. |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 г.г., в один этап |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя; Всего, тыс.руб.; В том числе по годам:. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Всего:; 13553,0; 2710,6; 2710,6; 2710,6; 2710,6; 2710,6. в том числе по источникам финансирования:. средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 1355,5; 271,1; 271,1; 271,1; 271,1; 271,1. иные источники; 12197,5; 2439,5; 2439,5; 2439,5; 2439,5; 2439,5. по участникам и источникам подпрограммы:. Администрация городского поселения «Город Жиздра»; 13553,0; 2710,6; 2710,6; 2710,6; 2710,6; 2710,6. в том числе: средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 1355,5; 271,1; 271,1; 271,1; 271,1; 271,1. иные источники; 12197,5; 2439,5; 2439,5; 2439,5; 2439,. 2439,5 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В количественном выражении: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 32 ед.; - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 71071м²; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 100 %; - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до 100 %; - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до 100 %; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 8 ед.; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 5,4 га; - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 100 %; - увеличение доли трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до 1 %; - увеличение доли финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до 1 %. В качественном выражении: - повышение комфортности условий проживания жителей города; - обеспечение совместной работы органов местного самоуправления и населения по реализации проектов по благоустройству территории городского поселения «Город Жиздра». |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время обеспечение благоустройства городского поселения является одной из наиболее значимых проблем.

В городе Жиздра проживает 5506 жителей, площадь города - 1875 га.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Недостаточный уровень благоустройства территории города и состояние транспортной инфраструктуры на территории города вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику города.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории города, снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

- негативного восприятия жителями города;

- снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории города;

- повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории города;

- снижения уровня безопасности дорожного движения;

- повышения уровня эксплуатационных нагрузок на дороги, имеющие меньший уровень износа.

На территории городского поселения «Город Жиздра» регулярно проводятся работы по комплексному благоустройству улиц, парков, скверов, площадей, дворовых территорий, но необходимо принять немало дополнительных усилий для улучшения внешнего облика города Жиздры.

Важнейшей задачей органов самоуправления городского поселения «Город Жиздра» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
          Важное место в планировании застройки городского поселения занимает формирование жилой застройки, центром которой является дворовая территория. Ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат жителей города. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизнедеятельности населения.

С целью улучшения качества жизни населения города Жиздра необходимо учитывать значимость приведения в нормативное состояние дворовых проездов, а также устройство достаточного количества парковочных мест на придомовых территориях в виду значительного роста количества машин у населения за последние годы.

Дворовые территории многоквартирных домов являются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией 
для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств. 
Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории 
с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов, доступностью для маломобильных групп населения. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

За 2015-2016 годы заасфальтировано 6 дворовых территорий многоквартирных домов (19 % от общего количества дворовых территорий), что составляет  1144 м².

Несмотря на это, текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. Часть дворовых территорий не имеют  асфальтобетонного покрытия, кроме того значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов имеет высокую степень износа, только 12% дворовых территорий оснащены элементами оборудования детских площадок.
             Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городской территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
            Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
           	Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик муниципального образования оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

В настоящее время на территории города расположено 8 общественных территорий.

В 2017 году в рамках реализации на территории  городского поселения «Город Жиздра» софинансируемого за счет средств федерального бюджета Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

- благоустроено 5 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 2373 м² и 1 общественных территорий общей площадью 1,2 га.

- введен в действие механизм привлечения общественности к процессу благоустройства.

- выполнена актуализация правил благоустройства в соответствие с современными требованиями;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями составил 62 %.

В целях организации процесса комплексного благоустройства в 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий города, по результатам которой требуется благоустройство 12 дворовых территорий и  4 общественных мест.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данной программы с максимальной эффективностью. Для решения поставленных выше задач выполняется комплекс работ по благоустройству, включающий в себя как минимальный перечень работ, так и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий  № 2 и № 3 к настоящей подпрограмме.

Нормативная стоимость вышеуказанных мероприятий по благоустройству определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ  по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, указаны в приложениях № 4 и № 5 соответственно.

С целью организации активного отдыха и укрепления физического здоровья наших детей при наличии финансирования планируется дальнейшая организация устройства детских игровых  комплексов, а также установка тренажерных комплексов на территории городского поселения «Город Жиздра». Современные детские комплексы развивают детей, хорошо влияют на их здоровье, а также украшают дворы. Устанавливаемое спортивное оборудование поможет всем желающим заниматься спортом недалеко от своих домов, оно  рассчитано на подростковый и взрослый возраст.

Важным условием установки детских игровых и спортивных тренажерных комплексов является предоставление в адрес администрации городского поселения «Город Жиздра» протокола общего собрания собственников помещений  многоквартирного  дома о согласии на установку,  о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и о принятии обязательства по осуществления содержания за счет средств собственников помещений.

Установка новых детских игровых комплексов производится взамен существующих либо ранее демонтированных детских площадок, а также на вновь определенных местах в случае отсутствия ранее установленных детских площадок.

Комплексное благоустройство дворовых территорий, проводимое в рамках данной подпрограммы, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы

Создание комфортной городской среды для населения, формирование пространства гармоничного развития путем создания условий для успешного развития человеческого капитала и повышения уровня жизни населения являются стратегическими направлениями государственной политики в сфере благоустройства, определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р и Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1662-р.

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра»» разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 с изменениями.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования с применением программных методов позволит достигнуть более сбалансированное социально-экономическое развитие, а также будет способствовать экономическому росту. Реализация программы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие города.

Основные требования к обеспечению населения комфортными условиями проживания регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами 
и правилами, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими нормативными правовыми актами.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы направлены на достижение целей и задач программы.

Целью разработки программы является:

-   повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра».

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:

-    повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

Показателями достижения цели и решения задач, установленных программой являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

- площадь благоустроенных дворовых территорий, м2;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %;

- доля площади благоустроенных дворовых территорий, %;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %;

- количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

- площадь благоустроенных общественных территорий, га;

- доля площади благоустроенных общественных территорий, %;

- доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %.

В период реализации программы в течении 2018-2022 годов , в один этап, должны быть достигнуты нижеследующие результаты:

- количественные показатели:

-  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий составит до 32 ед.;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 71071 м2;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит до 100 %;

-  увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 7 ед.;

-  увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 5,4 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 100 %;

- увеличение доли трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до 1%;

-  увеличение доли финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до 1%;

- качественные показатели:

-  повышение комфортности условий  проживания жителей города;

- обеспечение совместной работы органов местного самоуправления и населения по реализации проектов по благоустройству территории городского поселения «Город Жиздра».

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предыдущий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 15 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 2 | площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 25155 | 44040 | 55654 | 59307 | 63995 | 68425 | 71071 |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий | % | 46,9 | 62,5 | 75,0 | 81,2 | 87,5 | 93,8 | 100,0 |
| 4 | доля площади благоустроенных дворовых территорий | % | 35,4 | 62,0 | 78,3 | 83,4 | 90,0 | 96,3 | 100,0 |
| 5 | охват населения благоустро-енными дворовыми территориями | % | 39,7 | 61,9 | 77,1 | 82,5 | 92,2 | 96,9 | 100,0 |
| 6 | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,4 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,4 |
| 8 | доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 7,4 | 29,6 | 55,6 | 55,6 | 68,5 | 85,2 | 100,0 |
| 9 | доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Программа реализуется в один этап в период 2018-2022 года.

Условиями  досрочного прекращения реализации программы  являются:

- изменения действующего  законодательства  Российской Федерации;

- прекращение финансирования реализации программы;

-  достижение поставленной цели программы;

-  отрицательная оценка реализации программы;

- неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы;

- несоответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей утвержденным целевым индикаторам и показателям  программы.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы

Выделение подпрограмм в рамках государственной программы не предусматривается

4. Характеристика мер муниципального регулирования

Финансово-экономические и правовые меры муниципального регулирования предусматривают принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий программы, а также привлечения для её реализации финансовых средств.

Базовыми нормативным правовыми актами в сфере регулирования постановки целей, задач и мероприятий  муниципальной программы является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устав муниципального образования городское поселение «Город Жиздра».

В данном разделе приводятся нормативные правовые акты муниципального образования городское поселение «Город Жиздра» действующие, а также планируемые к утверждению в сфере реализации муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид и характеристика нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполни-тель | Ожида-емые сроки подго-товки (квартал, год) | Наименование индикатора муниципальной программы на который влияет правовое регулирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи 1,2 - «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Жиздра», «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» |  |  |  |  |  |
| Действующие: |  |  |  |  |  |
|  | Решение Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» от 18.01.2013 №125 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения «Город Жиздра» | Определены основные нормы и стандарты в сфере благоустройства территории города, определен порядок закрепления территории за юридическими и физическими лицами | Администрация городского поселения «Город Жиздра» | - | Потенциально на все индикаторы программы |
|  | Постановление администрации городского поселения «Город Жиздра» от 28.07.2017г. №157 «Об общественном обсуждении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2018-2022 годы | Определен порядок общественного обсуждения муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |  | Потенциально на все индикаторы программы |
|  | Постановление администрации городского поселения «Город Жиздра» от 19.07.2017г. №154 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную и муниципальную программы в сфере благоустройства | Определен порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, создана инвентаризационная комиссия | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |  | количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; площадь благоустроенных дворовых территорий, м2; доля благоустроенных дворовых территорий, %; охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %; количество благоустроенных общественных территорий, ед.; площадь благоустроенных общественных территорий, га; доля площади благоустроенных общественных территорий, % |
| Планируемые к утверждению: |  |  |  |  |  |
|  | Решение Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» «Об утверждении Правил благоустройства городского поселений «Город Жиздра» с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России |  | Администрация городского поселения «Город Жиздра» | До 1 ноября 2017г. | Потенциально на все индикаторы подпрограммы |

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной программы, информация, представленная в данном разделе, дает характеристику основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы с акцентом на контрольные события, которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной программы.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1) «Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территории городского поселения, формированию современной городской среды - решает задачи:

-  Повышения уровня благоустройства территории городского поселения «Город Жиздра»  путем:

- благоустройства территорий дворовых территорий города;

- благоустройства территорий муниципальных территорий общего пользования;

-  организации работ по уборке территории города, привлечения организаций и населения к поддержанию порядка на прилегающей и придомовой территории.

- Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города путем:

- вовлечения населения в общественное обсуждение проектов комплексного благоустройства и развития городской среды.

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала и конца реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территории городского поселения, формированию современной городской среды» | Администрация городского поселения «Город Жиздра» | 2018-2022 г.г. |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | количество благоустроенных дворовых территорий составит 32 ед.; площадь благоустроенных дворовых территорий составит 71071 м2; доля благоустроенных дворовых территорий составит 100 %; доля площади благоустроенных дворовых территорий составит 100%; охват населения благоустроенными дворовыми территориями составит 100%; доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц составит 1 %; доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц составит 1%; повышение комфортности условий проживания жителей города; обеспечение совместной работы органов местного самоуправления и населения по реализации проектов по благоустройству территории городского поселения «Город Жиздра» | количество благоустроенных дворовых территорий; площадь благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий; доля площади благоустроенных дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями; доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
|  | Благоустройство общественных территорий |  |  | количество благоустроенных общественных территорий составит 7 ед.; площадь благоустроенных общественных территорий составит 5,4 га; доля площади благоустроенных общественных территорий составит 100 %; | количество благоустроенных общественных территорий; площадь благоустроенных общественных территорий; доля площади благоустроенных общественных территорий |

5. Объем финансирования программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования уточняются после принятия и (или) внесения изменений в Решение Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы составит  13553 тыс.руб.

(тыс.руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ВСЕГО | 13553 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования, всего: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского поселения «Город Жиздра» | 1355,5 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 |
| иные источники | 12197,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 |
| по участникам и источникам финансирования подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |
| Администрация городского поселения «Город Жиздра» | 13533 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 | 2710,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского поселения «Город Жиздра» | 1355,5 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 |
| иные источники | 12197,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 |

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы определяется администрацией городского поселения «Город Жиздра» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация городского поселения «Город Жиздра».

Глава администрации - лицо, ответственное за координацию и реализацию мероприятий программы, осуществляет:

- координацию деятельности по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Специалисты администрации городского поселения «Город Жиздра»:

-   осуществляют текущее управление реализацией мероприятий программы;

- составляют детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий программы;

- контролируют качество проведенных мероприятий и эффективность использования средств, выделяемых на реализацию программы;

- организуют ведение ежегодной отчетности по реализации программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий.

Администрация городского поселения «Город Жиздра»:

-  осуществляет контроль за деятельность  участников программы;

- проводит оценку результативности реализации программы, анализ причин невыполнения показателей достижения целей.

Проведение обсуждения проекта программы осуществляется с соответствии с Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 28.07.2017 №157 «Об общественном обсуждении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2018-2022 годы. Работа общественной комиссии по благоустройству территории города и формированию современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» организуется в соответствии с  указанным Постановлением.

Общественная комиссия по благоустройству территории города и формированию современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра»:

-  обобщает и дает оценку предложений граждан о включении дворовой территории в муниципальную программу, предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу общественной территории, предложений, поступивших от участников общественного обсуждения проекта программы;

- принимает решение о рекомендации к принятию или к отклонению предложений, поступивших от участников общественного обсуждения.

Жители города, заинтересованные лица учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предприниматели города:

-   участвуют в обсуждении проекта программы;

-  вносят предложения о включении дворовой территории в проект программы в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству;

-   вносят предложения о включении общественной территории в проект программы;

-  вносят предложения в проект программы;

-  участвуют в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Функции по исполнению программных мероприятий в качестве заказчика-застройщика выполняет участники программы на основании муниципального контракта, заключенного по результатам проведения конкурса на выполнение работ и оказания услуг в соответствии 
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях определения физического состояния, необходимости благоустройства и уровня благоустройства территории и  в соответствие с Постановлением администрации городского поселения «Город Жиздра» от 19.07.2017г. №154 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную и муниципальную программы в сфере благоустройства» проведена инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, находящихся на территории поселения.

Перечень территорий, подлежащих благоустройству указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предполагают выполнение в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, устройство тротуаров, пешеходных дорожек, ливневой канализации, лестничных сходов, пандусов, декоративных ограждений, малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства (цветочницы, вазоны).

6.1. Форма и доля участия заинтересованных лиц

- Заинтересованные лица могут принимать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом доля трудового участия в рамках минимального перечня по благоустройству определяется как один процент от общей численности заинтересованных лиц, дворовая территория подлежит благоустройству.

- Заинтересованные лица могут принимать финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству. При этом доля финансового участия в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как один процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение № 6 к программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра»), Порядком и формой участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ (Приложение № 7 к программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра»).

Приложение №1

к муниципальной программе

« Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Адресный перечень территорий городского поселения «Город Жиздра»,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень работ по благоустройству | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 1 «Дворовые территории многоквартирных домов» |  |  |  |
| - по результатам общественных обсуждений: |  |  |  |
| 1. | г.Жиздра, ул.Р.Люксембург, д.22а | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн* | 2018г. |
| 2. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.46 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн, установка детской площадки | 2018г. |
| 3. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.48 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн, установка спортивной площадки | 2018г. |
| 4. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.50 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2018г. |
| - по итогам инвентаризации дворовых территорий: |  |  |  |
| 5. | г.Жиздра, ул.Володарского, д.13 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2019г. |
| 6. | г.Жиздра, ул.Коммунистическая, д.27 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2019г. |
| 7. | г.Жиздра, ул.Советская, д.32 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2020г. |
| 8. | г.Жиздра, ул.Фокина, д.40 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн, оборудование автопарковки, установка детской площадки | 2020г. |
| 9. | г.Жиздра, ул.Коммунистическая, д.18/1 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2021г. |
| 10. | г.Жиздра, ул.2-ая Привокзальная, д.25 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2021г. |
| 11. | г.Жиздра, ул.Шмидта, д.10а | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2022г. |
| 12. | г.Жиздра, ул.Советская, д.13 | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн | 2022г. |
| Подраздел 2 «Общественные территории» |  |  |  |
| - по результатам общественного обсуждения |  |  |  |
| 1. | Городской сад | омолаживающая обрезка деревьев, укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, устройство танцевальной площадки, устройство спортивной площадки, устройство детской площадки, ландшафтное озеленение территории | 2018-2019 г.г. |
| по итогам инвентаризации общественных территорий |  |  |  |
| 2. | Молодежный сквер | ремонт асфальтобетонного покрытия, замена ограждения | 2020г. |
| 3. | Парк «Сказка» | устройство ограждения, устройство поля для минифутбола | 2021г. |
| 4. | Сквер им. А.С.Елисеева | укладка тротуарной плитки, устройство ограждения | 2022г. |

*визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории:

1. Лавки

2. Урны

3. детский игровой комплекс

4. спортивный комплекс

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых территорий и проездов к ним |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Установка скамеек, урн |

Виды работ в рамках трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

(неоплачиваемые работы, не требующие специальной квалификации)

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1. | Земляные работы |
| 2. | Уборка и погрузка строительного мусора |
| 3. | Снятие старого оборудования |
| 4. | Уборка территории (ручная) |
| 5. | Другие работы |

Приложение №3

к муниципальной программе

« Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Перечень дополнительных видов работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Оборудование детских и спортивных площадок |
| 2. | Устройство автомобильных парковок |
| 3. | Озеленение территорий |
| 4. | Устройство тротуаров, пешеходных дорожек |
| 5. | Устройство ливневой канализации |
| 6. | Устройство лестничных сходов |
| 7. | Устройство пандусов |
| 8. | Устройство декоративных ограждений |
| 9. | Устройство малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства (цветочницы, вазоны) |

Приложение №4

к муниципальной программе

« Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки)

работ  по благоустройству дворовых территорий, входящих

в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость работ, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных молотками отбойными с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона | 1 м2 | 57,88 |
| 2. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезами толщиной слоя: до 50 мм с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона | 1 м2 | 47,03 |
| 3. | Замена дорожного бортового камня (БР 100.30.15) с подготовкой почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см | 1 пог.метр | 1 472,35 |
| 4. | Замена тротуарного бортового камня (БР 100.20.8) с подготовкой почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см | 1 пог.метр | 1 041,28 |
| 5. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки: II, типа В с учетом работ: - разработка грунта с погрузкой и перевозкой, - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 15 см, -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 18 см, -розлив вяжущих материалов, - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 2 см | 1 м2 | 1 295,40 |
| 6. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки: II, типа В с учетом работ: -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см, -розлив вяжущих материалов, - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 2 см | 1 м2 | 1 055,95 |
| 7. | Установка скамьи со спинкой (с монтажом) | 1 шт. | 15780,73 |
| 8. | Устройство скамейки ТИП-2(с монтажом) | 1 шт. | 13276,18 |
| 9. | Установка урны металлической опрокидывающейся с копанием ям и бетонированием | 1 шт. | 4 920,6 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

« Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки)

работ  по благоустройству дворовых территорий, входящих

в состав перечня дополнительных работ по благоустройству

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Ориентировочная стоимость работ, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство карусели с рулем (с монтажом) | 1 шт. | 35000,00 |
| 2. | Устройство качелей на металлических стойках (с монтажом) | 1 шт. | 35000,00 |
| 3. | Устройство горки (с монтажом) | 1 шт. | 36400,00 |
| 4. | Устройство песочницы (с монтажом) | 1 шт. | 22400,00 |
| 5 | Устройство качалки – балансира (с монтажом) | 1 шт. | 14000,00 |
| 6. | Устройство домика – беседки (с монтажом) | 1 шт. | 42000,00 |
| 7. | Устройство спортивного комплекса: турник, шведская стенка, брусья, баскетбольная стойка, лавка для пресса (с монтажом) | 1 шт. | 42000,00 |
| 8. | Устройство ударогасящего покрытия (с подготовкой основания-асфальтированием) | 1 м2 | 2 860,57 |
| 9. | Санитарная обрезка деревьев лиственных пород с автовышкой с диаметром ствола до 50 см | 1 дер. | 4 071,72 |
| 10. | Омолаживающая обрезка деревьев лиственных пород с автовышкой с диаметром ствола до 50 см | 1 дер. | 5 723,99 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

« Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра», механизм контроля за их расходованием.

2. Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения в заявку по благоустройству работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица принимают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству.

  - Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

  - Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем собственников помещений многоквартирного дома или представителем товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо обслуживающей организацией путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет.

  - Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода - администрации городского поселения «Город Жиздра»,  открытый в Управлении федерального казначейства по Калужской области как администратору доходов бюджета городского поселения «Город Жиздра», с указанием в назначении платежа КБК 60020705030130000180  «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений» с наименованием мероприятия, адресом дворовой территории (улица, номер дома) по следующим реквизитам:

Получатель:

УФК по Калужской области (Администрация городского поселения «Город Жиздра»)

ИНН 4006000011

КПП 400601001

р/с 40101810500000010001

л/с 04373005120

Наименование банка:

Отделение Калуга г.Калуга

БИК 042908001

ОКТМО 29612101

КБК 60020705030130000180

Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений благоустройство дворовой территории ул.______________, дом №___________

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее 1 декабря года, в котором осуществляется благоустройство.

  - Денежные средства считаются поступившими на счет администратора доходов с момента их зачисления на данный счет.

  - Копия платежного документа о внесении средств на лицевой счет администратора дохода -  администрации городского поселения «Город Жиздра» передается в администрацию городского поселения «Город Жиздра».

  - Администрация городского поселения «Город Жиздра» осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Администрация городского поселения «Город Жиздра» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте городского поселения «Город Жиздра» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а так же направление их в адрес общественной комиссии по благоустройству территории города и формирования современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра».

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского поселения «Город Жиздра».

Приложение № 7

к муниципальной программе

« Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения «Город Жиздра»

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц

в выполнении работ

- В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)	трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

б)	финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц.

- Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

- Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

- Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию городского поселения «Город Жиздра».

- Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

- На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

- Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

-	обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

- В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома предоставляет в администрацию городского поселения «Город Жиздра» соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, с приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

- В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет.