ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Город ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  08 апреля 2022 г.                                                                                                 № 83

О внесении изменений и дополнений в Решение

Городской Думы от 16.08.2021 №58

«Об утверждении Программы комплексного

развития систем транспортной инфраструктуры

на территории  городского поселения

«Город Жиздра»  на 2016-2025 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства от  25.12.2015  №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Жиздра» Городская Дума  городского поселения «Город Жиздра»

- РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Жиздра» в новой редакции  (Приложение 1 к настоящему Решению).

- Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава  городского  поселения

«Город  Жиздра»                                                                      Г.В. Яшечкина

Приложение 1к

Решению Городской Думы

городского поселения «Город Жиздра»  от 08.04.2022 г.  № 83

Программа

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Жиздра»  на 2016 – 2025 годы

Введение

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапами, предшествующими разработке основных мероприятий программы, являются проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

ПАСПОРТ

программы  комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории  городского поселения «Город Жиздра» на 2016-2025 годы.

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра», г.Жиздра, ул.Садовая, д.16 |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра», г.Жиздра, ул.Садовая, д.16 |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения «Город Жиздра», повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | 1. Обеспечение функционирования и развития улично-дорожной сети городского поселения «Город Жиздра»; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения «Город Жиздра», снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих технический паспорт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.; - количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 г.г. в один этап |
| Укрупненные описания запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения; - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; - капитальный ремонт, ремонт, содержание тротуаров; - размещение дорожных знаков и указателей на улицах города; - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта; - создание инфраструктуры автосервиса |
| Объемы и источники финансирования | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016 - 2025 годов составляет 113 950 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 8 339 тыс.руб. 2017 г. – 8 623 тыс.руб. 2018 г. – 25 649 тыс.руб. 2019 г. – 9 172 тыс.руб. 2020 г. – 25 667 тыс.руб. 2021-2025 г. – 36 500 тыс.руб. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального района «Жиздринский район», муниципального образования городского поселения «Город Жиздра». Средства местного бюджета на 2016-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

- ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 1.1. Анализ положения городского поселения «Город Жиздра»

- в структуре пространственной организации

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», законом Калужской области от 28.12.2004 года № 7-ОЗ муниципальное образование городского поселения «Город Жиздра» наделено статусом городского поселения. Административным центром  городского поселения «Город Жиздра»   является город Жиздра. В городское поселение «Город Жиздра»  входит 1 населенный пункт – город Жиздра. Границы  территории городского поселения установлены законом Калужской области от 28.12.2004 года № 7-ОЗ.

Городское поселение «Город Жиздра» расположено на территории Жиздринского района Калужской области. Город расположен на реке Жиздра, в 180 км на юго-запад от г. Калуги, приблизительно в 300 км к юго-западу от г. Москвы и граничит с сельскими поселениями деревня Нижняя Акимовка, село Студенец и село Совхоз Коллективизатор.

По центральной части городского поселения протекает река Жиздра,  по восточной границе - река Потья. Городское поселение пересекает автодорога общего пользования  регионального значения Людиново-Жиздра – М3 «Украина».

Общая площадь земель муниципального образования  - 1892,9 га.

1.2. Социально-экономическая характеристика городского

поселения «Город Жиздра», характеристика градостроительной

деятельности на территории поселения, включая деятельность

в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Городское поселение «Город Жиздра» - административный центр Жиздринского района. Статус города был присвоен 17 октября 1777 года Указом императрицы Екатерины II. Указ был краток: «Октября 17 дня 1777 года Правительственному Сенату о переименовании села Жиздра - уездным городом Калужской губернии. Повелеваем: Калужской губернии экономического ведомства село Жиздру наименовать городом. Екатерина II».

Численность населения на 01 января 2016 года составляет 5506 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За пятнадцатилетний период численность населения городского поселения уменьшилась на 505 человек. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

Перспективы развития городского поселения «Город Жиздра» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов. К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура. Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где городское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице 1:

Таблица 1

Основные конкурентные возможности городского поселения «Город Жиздра»

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Близость сырьевых ресурсов (сельско-хозяйственных, лесных, производственных и т.д.). 2.Историко-культурный и туристско-рекреацио-нный потенциал. 3.Развитая дорожная сеть и транспортная инфра-структура. | 1.Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. 2.Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. 3.Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. | 1.Активное продвижение городского поселения во внешней среде. 2.Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. 3.Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | 1.Сохранение в перспек-тиве неблагоприятных демографических и миг-рационных процессов. |

Городское поселение «Город Жиздра» - промышленный, социальный центр районного значения.

В настоящее время сеть учреждений и предприятий обслуживания населения в городе представлена многими видами объектов обслуживания повседневного, периодического и эпизодического обслуживания местного значения городского поселения. Кроме того, в городе расположены объекты общественно-делового и административного назначения федерального, регионального, районного и ведомственного значения. Город Жиздра как административный центр района является основным центром обслуживания для всего населения района. Уровень развития учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта находятся на уровне норматива. Предприятия торговли также развиты в достаточной степени в расчете на население города.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Жиздра. Малый и средний бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города. С каждым годом развитие малого и среднего бизнеса приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение. Малое и среднее предпринимательство является тем сектором экономики, который наиболее быстро и оперативно реагирует на все изменения на рынке: изменение спроса, налоговой системы, изменение конкуренции и т.д.

Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития этого сектора экономики в городе. Однако доля малого и среднего предпринимательства в экономических показателях города все еще недостаточна. Число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 26 единиц, что составляет 23 % от общей численности субъектов хозяйственной деятельности, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, на которых занято 344 человека, или 18,5% занятого населения. Деятельность малых предприятий города многогранна. Это торговля, швейное производство, переработка молока, производство деревянных конструкций, выпечка хлебобулочных изделий, производство пластмассовых плит, полос, труб, профилей, и другие.

Объем отгруженной продукции малыми предприятиями города по итогам 2015 года  составил 166368 тыс. рублей, объем выручки, полученной малыми предприятиями, составил 136248 тыс. рублей. В 2016 году наблюдается  небольшое увеличение  объема отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями.  Среди значимых малых предприятий  лидирующее место занимают предприятия: ООО «Жиздрамолпром» - переработка молока, Хлебокомбинат –  выпечка хлебобулочных  изделий, Коопзаготпром – швейное и пищевое производство, ООО «Карина» - производство деревянных конструкций.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является Генеральный план. Генеральный план городского поселения «Город Жиздра» утвержден решением Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» от 01.09.2014 № 211, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории городского поселения;

- функциональное зонирование территории городского поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

На основании Генерального плана городского поселения «Город Жиздра» юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории городского поселения:

- решением Городской Думы городского поселения «Город Жиздра» от 20.12.2005 №40 утверждены Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования «Город Жиздра. Согласно Правилам землепользования и застройки поселения установлены градостроительные регламенты;

- для осуществления строительства на территории городского поселения муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.

Городское поселение «Город Жиздра» - маршрутно-опорный центр районного значения с довольно развитой транспортной инфраструктурой.

Внешние транспортно-экономические связи городского поселения «Город Жиздра» осуществляются автомобильным транспортом.

Город расположен в зоне влияния транспортных магистралей федерального (государственного) значения, обеспечивающих связь Московского региона с расположенными южнее и юго-западнее областями России и Украины.

Железнодорожный, водный и воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

В последние годы парк автотранспорта в городе неуклонно растет. Современный уровень автомобилизации - около 400 ед./1000 жит. Существует проблема с организацией постоянного и временного хранения легкового автотранспорта, особенно в центральной части города. Для парковки используются дворовые территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение транспорта и пешеходов.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

- транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Транспортная инфраструктура городского поселения является составляющей инфраструктуры Жиздринского района.

Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районным и областным центрами и соседними районными муниципальными образованиями. Внешние транспортно-экономические связи городского поселения «Город Жиздра» осуществляются автомобильным транспортом. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется частный автомобильный и частный таксомоторный.

Основной автомобильной магистралью городского поселения является автодорога общего пользования регионального значения Людиново-Жиздра – М3 «Украина», которая проходит по улице Шмидта. Это автомобильная дорога III-й технической категории, протяженностью на территории городского поселения 5,6 км, средняя ширина отвода составляет 22 м, покрытие – усовершенствованное (асфальтобетон). Транзитные потоки автомобильного транспорта, проходящие по ней, отрицательно влияют на транспортную ситуацию в городе и на прилегающую к ним селитебную застройку.

Протекающая по территории городского поселения река Жиздра не является судоходной, по этой причине водный транспорт в городе отсутствует.

Железнодорожный и воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

- 1.4. Характеристика сети дорог городского поселения «Город Жиздра»,

- параметров дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением

- и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и

- экономические потери), оценка качества содержания дорог

- Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально значимых вопросов.

- Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории городского поселения с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

- Каркас улично-дорожной сети города Жиздры представляет собой прямоугольную структуру.

- Основные прямоугольные направления представлены следующими магистральными улицами общегородского значения:

- - улица Шмидта – магистральная улица регионального значения обеспечивает транспортное сообщение по автодороге общего пользования регионального значения Людиново-Жиздра – М3 «Украина» и связывает западные и восточные районы города;

- - улица Коммунистическая, улица Фокина, улица Сосунова (участок от улицы Коммунистическая до улицы  Жуковского), улица Брянская – магистральные дороги и улицы общегородского значения соединяют северные и южные районы с центром города и обеспечивают транспортное сообщение города с сельскими поселениям «Деревня Акимовка и «Село совхоз Коллективизатор».

- Центр городского поселения «Город Жиздра» сформировался и сосредоточен в пределах улицы Жуковского, Толстого, К. Либкнехта, Кустарева.

- Транспортный каркас города дополняют улицы и дороги городского значения (улицы Володарского, Л.Толстого, Кустарева,  Пушкина, К. Либкнехта, Р.Люксембург, 1-ая Привокзальная, Петрова).

- В составе улично-дорожной сети выделены также улицы и дороги в жилой застройке. По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами города.

- Общая протяженность улично-дорожной сети городского поселения «Город Жиздра» составляет 52,91 км: 16,76км – имеют грунтовое покрытие (31,68 %), 36,8 км (68,32 %) - асфальтобетонное, гравийное, щебеночное покрытие. Общая протяженность магистральных улиц и дорог составляет 11,8 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети на застроенных территориях оценивается в размере 1,4 км/кв. км, при этом в центральной части города данный показатель достигает значения 2,7 - 3,0 км/кв. км, что обусловлено вынужденным использованием параллельных узких улиц для рассредоточения транспортных потоков.

- Основные магистральные улицы имеют 2 полосы движения, что обеспечивает пропускную способность. Сопоставление интенсивности движения и пропускной способности магистральных улиц показывает, что пропускная способность основных магистралей исчерпана или близка к этому, что вызывает возникновение транспортных заторов в центральной части города в «Час пик».

- Особенно напряженными с точки зрения пропуска автотранспорта являются:

- - улица Коммунистическая (пересечение с улицей Л.Толстого, улицей Володарского, улицей  Урицкого, улицей Кирова, улицей Сосунова, улицей Кустарева);

- - улица Шмидта (пересечение с улицей Коммунистическая);

- - улица Володарского (пересечение с улицей Р.Люксембург, улицей Советская, улицей Садовая).

- В настоящее время пропуск грузового автотранспорта осуществляется, в том числе и, через центральную часть города.

- Основными путями пропуска потоков грузового автотранспорта являются:

- - улица Шмидта - автодорога общего пользования регионального значения Людиново-Жиздра – М3 «Украина»;

- - улица Коммунистическая – улица Фокина;

- - улица Коммунистическая – улица Сосунова – улица Брянская;

- - улица Коммунистическая – улица Фокина - улица 2-ая Привокзальная;

- - улица Володарского – улица Коммунистическая - улица Фокина

- Показатели по существующей улично-дорожной сети сведены в таблице 2.

- Таблица 2

- Характеристика улично-дорожной сети городского поселения «Город Жиздра»

- по состоянию на 01.01.2016.

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Вид дорожного покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 212 501 ОП МП-001 | Автодорога по ул.Фокина | бетонное | 2,20 |
| 29 212 501 ОП МП-002 | Автодорога по ул.2я Привокзальная - ул. 1я Привокзальная | асфальтовое/ щебеночное | 2,00/0,600 |
| 29 212 501 ОП МП-003 | Автодорога по ул.Л.Толстого | асфальтовое | 1,5 |
| 29 212 501 ОП МП-004 | Автодорога по ул.Кирова | асфальтовое/ щебеночное | 0,400/ 0,800 |
| 29 212 501 ОП МП-005 | Автодорога по ул.Кустарёва | асфальтовое/ грунтовое | 0,250/ 0,650 |
| 29 212 501 ОП МП-006 | Автодорога по ул.К. Либкнехта | асфальтовое/ щебеночное | 0,300/ 0,350 |
| 29 212 501 ОП МП-007 | Автодорога по ул. 2я Привокзальная-фабрика | щебеночное/ грунтовое | 0,600/ 3,2 |
| 29 212 501 ОП МП-008 | Автодорога от ул.Пушкина- до ул.Урицкого | щебеночное | 0,2 |
| 29 212 501 ОП МП-009 | Автодорога по ул.Фокина - остров | щебеночное | 0,2 |
| 29 212 501 ОП МП-010 | Автодорога по пер.Фокина-до пер.Фокина д.1 "а" | щебеночное | 0,3 |
| 29 212 501 ОП МП-011 | Автодорога по ул.Д. Бедного-ул.Брянская | щебеночное | 0,4 |
| 29 212 501 ОП МП-012 | Автодорога по ул.Брянская - ул.Достоевского | щебеночное | 0,6 |
| 29 212 501 ОП МП-013 | Автодорога по ул.Брянская-ул.Лермонтова | щебеночное | 0,45 |
| 29 212 501 ОП МП-014 | Автодорога по ул.Д.Бедного-переход-школа №2 | щебеночное | 0,15 |
| 29 212 501 ОП МП-015 | Автодорога по ул.Советская –до д.№32 | щебеночное | 0,15 |
| 29 212 501 ОП МП-016 | Автодорога по ул. Шмидта- Лесхозовский пруд | асфальтовое/ грунтовое | 0,300/ 0,700 |
| 29 212 501 ОП МП-017 | Автодорога по ул.Володарского (Молочный завод-до д.88-правая сторона) | грунтовое | 0,8 |
| 29 212 501ОП МП-018 | Автодорога по ул.Пушкина | щебеночное | 2,15 |
| 29 212 501ОП МП-019 | Автодорога по ул. Урицкого | бетонное | 0,90 |
| 29 212 501ОП МП-020 | Автодорога по ул. Володарского | асфальтовое | 2,00 |
| 29 212 501ОП МП-021 | Автодорога по ул. Коммунистическая | асфальтовое | 1,25 |
| 29 212 501ОП МП-022 | Автодорога по ул. Красноармейская | асфальтовое/ щебеночное | 0,4/ 1,4 |
| 29 212 501ОП МП-023 | Автодорога по ул. Садовая | асфальтовое | 0,70 |
| 29 212 501ОП МП-024 | Автодорога по ул. Брянская | асфальтовое | 1,70 |
| 29 212 501ОП МП-025 | Автодорога по ул. Ленина | асфальтовое | 1,20 |
| 29 212 501ОП МП-026 | Автодорога по ул. Комсомольская | щебеночное | 1,10 |
| 29 212 501ОП МП-027 | Автодорога по ул. Р. Люксембург | щебеночное | 1,05 |
| 29 212 501ОП МП-028 | Автодорога по ул.Жуковского | щебеночное | 0,70 |
| 29 212 501ОП МП-029 | Автодорога по ул. Шевченко | щебеночное | 0,90 |
| 29 212 501ОП МП-030 | Автодорога по ул. Некрасова | щебеночное | 0,60 |
| 29 212 501ОП МП-031 | Автодорога по ул. Достоевского | щебеночное | 1,00 |
| 29 212 501ОП МП-032 | Автодорога по ул. Лермонтова | щебеночное | 1,20 |
| 29 212 501ОП МП-033 | Автодорога по ул. Д. Бедного | щебеночное | 1,00 |
| 29 212 501ОП МП-034 | Автодорога по пер. Фокина | щебеночное | 0,90 |
| 29 212 501ОП МП-035 | Автодорога по ул. Турова | щебеночное | 1,20 |
| 29 212 501ОП МП-036 | Автодорога по пер. Пушкина | щебеночное/ грунтовое | 0,20/0,35 |
| 29 212 501ОП МП-037 | Автодорога по ул. Сосунова | щебеночное | 1,15 |
| 29 212 501ОП МП-038 | Автодорога по ул. 1-2-ая Рабочая | грунтовое | 0,76 |
| 29 212 501ОП МП-039 | Автодорога по пер. Рабочий | грунтовое | 0,70 |
| 29 212 501ОП МП-040 | Автодорога по ул. Петрова | грунтовое | 0,80 |
| 29 212 501ОП МП-041 | Автодорога по пер. Петрова | грунтовое | 0,50 |
| 29 212 501ОП МП-042 | Автодорога по ул. Речная | грунтовое | 0,75 |
| 29 212 501ОП МП-043 | Автодорога по пер. Речной | грунтовое | 0,75 |
| 29 212 501ОП МП-044 | Автодорога по ул. М. Жукова | грунтовое | 0,70 |
| 29 212 501ОП МП-045 | Автодорога по ул. Северная | грунтовое | 0,50 |
| 29 212 501ОП МП-046 | Автодорога по ул. Советская | грунтовое | 2,10 |
| 29 212 501ОП МП-047 | Автодорога по пер. Советский | щебеночное | 0,90 |
| 29 212 501ОП МП-048 | Автодорога по ул. Строителей | щебеночное/ грунтовое | 0,5/0,6 |
| 29 212 501ОП МП-049 | Автодорога по ул. Коммунистическая | асфальтовое | 0,75 |
| 29 212 501ОП МП-050 | Автодорога по ул.Луначарского | грунтовое | 0,3 |
| 29 212 501ОП МП-051 | Автодорога по ул.Ботаническая | щебеночное | 0,35 |
| 29 212 501ОП МП-052 | Автодорога по ул.Болдина | грунтовое | 0,4 |
| 29 212 501ОП МП-053 | Автодорога по ул.Никитина | грунтовое | 0,45 |
| 29 212 501ОП МП-054 | Автодорога по ул.Молодежная | щебеночное | 0,3 |
| 29 212 501ОП МП-055 | Автодорога по пер.МТС | щебеночное | 0,3 |
| 29 212 501ОП МП-056 | Автодорога по ул.Энгельса | асфальтовое | 0,3 |
|  | ИТОГО: |  | (52,91) |

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования эксплуатационное состояние значительной части улиц по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструкции. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них составляет менее 40 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями. Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

-  снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

-   несвоевременное оказание медицинской помощи;

-   увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

-   сдерживание развития производства и предпринимательства.

- 1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня

- автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

- (парковочными местами)

В последние годы парк автотранспорта в городе неуклонно растет. Эта тенденция сохранится на ближайшие годы. Современный уровень автомобилизации - около 297 ед./1000 жит.

Структура автомобильного парка городского поселения в зависимости от типа автомобиля выглядит следующим образом. В целом по городскому поселению, на долю легковых автомобилей приходится более 82% от общей численности автомобильного парка Доля грузовых автомобилей составляет примерно 11%. Автобусов в городе значительно меньше - около 0,3% от общей численности автомобильного парка, а также доля прочих автотранспортных средств (самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу) - 4% .

Хранение и обслуживание грузового и автобусного парка осуществляются на территории предприятий.

Существует проблема с организацией постоянного и временного хранения легкового автотранспорта, особенно в центральной части города. Вблизи общественных и социально значимых объектов на территории городского поселения организованны 6 парковочных мест общего пользования.

Для парковки автотранспорта используются дворовые территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение транспорта и пешеходов.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. А в случае необходимости возможно их размещение в коммунально-складской зоне.

- 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего

- пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая  потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями,  осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и  эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус. Автобусное сообщение по регулируемым тарифам и с предоставлением отдельным категориям граждан права проезда по единым социальным проездным билетам осуществляется по 7 маршрутам, в том числе:

- по 2 муниципальным маршрутам (организацию пассажирских перевозок и их финансирование осуществляет администрация муниципального района «Жиздринский район») – «Жиздра – Зикеево – Полюдово» и «Жиздра – Огорь»;

- по 5 межмуниципальным маршрутам общеобластного значения (организацию пассажирских перевозок и их финансирование осуществляет Министерство экономического развития Калужской области) – «Жиздра – Людиново», «Жиздра – Ловать», «Думиничи – Жиздра (ч/з Новый)», «Думиничи – Жиздра – (ч/з Пыренку/Новослободск)», Хвастовичи – Судимир».

Кроме того, по нерегулируемым тарифам (без предоставления льгот) на территории Жиздринского района осуществляются регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам междугороднего сообщения и межрегиональным маршрутам:

- 1 межмуниципальный маршрут междугородного сообщения (организацию пассажирских перевозок без бюджетного финансирования осуществляет Министерство экономического развития Калужской области) – «Калуга – Людиново»;

- 3 межрегиональных маршрута (организацию пассажирских перевозок осуществляет Минтранс России) – «Калуга – Брянск», «Брянск – Москва», «Дятьково – Москва».

Хранение и обслуживание автобусного парка осуществляются на территории соответствующих предприятий.

Внутригородское автобусное сообщение отсутствует. Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются личным автомобильным транспортом.

- Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный  автотранспорт и пешеходные сообщения.

- 1.7. Характеристика условий пешеходного и

- велосипедного передвижения

- Пешеходное движение - вместе с велосипедным движением, это один из видов и способов обеспечения передвижений в городской среде, наряду с автомобильными перевозками или перемещениями с помощью общественного транспорта. Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в городской среде на кратчайшие расстояния - до 1-2 км. Пешеходные потоки на улицах являются их неотъемлемой частью. Тротуары, по которым движутся пешеходные потоки, – непременный элемент поперечного профиля улиц. Протяженность тротуаров на территории городского поселения составляет чуть более 4 км., чего явно недостаточно даже в центральной части города. Поэтому пешеходное передвижение осуществляется в основном по проезжим частям улиц.

- Велодорожки в городском поселении  отсутствуют. В связи с отсутствием велосипедных дорожек, движение велосипедистов происходит либо по тротуарам, что не безопасно для пешеходов, либо по проезжей части дороги, что требует от участников движения особой внимательности для недопущения дорожно-транспортных происшествий на проезжей части дороги.

- 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка

- работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,

- состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

- В городском поселении «Город Жиздра» в настоящее время высока доля грузового потока.

- Пропуск грузового автотранспорта осуществляется в том числе и через центральную часть города, что негативно влияет как на состояние дорожного полотна в городском поселении так и на состояние окружающей среды. К серьезным экологическим проблемам относится и акустическое загрязнение, основным источником которого являются грузовые транспортные средства.

- Основными путями пропуска потоков грузового автотранспорта являются:

- - улица Шмидта - автодорога общего пользования регионального значения Людиново-Жиздра – М3 «Украина»;

- - улица Коммунистическая – улица Фокина;

- - улица Коммунистическая – улица Сосунова – улица Брянская;

- - улица Коммунистическая – улица Фокина - улица 2-ая Привокзальная;

- - улица Володарского – улица Коммунистическая - улица Фокина.

- Предприятия, осуществляющие работы по содержанию улично-дорожной сети городского поселения обладают достаточным количеством единиц техники  и инфраструктурой для ее обслуживания и хранения.

- Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой в полном объеме.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года.

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития городского поселения «Город Жиздра».

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В связи с увеличением интенсивности дорожного движения, увеличением количества транспортных средств, их грузоподъемности, снижением пропускной способности автомобильных дорог возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением дорожного полотна и мостовых переходов.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа дорожно-транспортных происшествий, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести дорожно-транспортных происшествий.

В течение 2015 года из-за сопутствующих дорожных условий на автодорогах города произошло 2 дорожно-транспортных происшествия: на улице Брянская – по причине несоответствия дорожного полотна установленным нормативам – плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах; по улице Володарского – по причине  по причине несоответствия дорожного полотна установленным нормативам – плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, плохая видимость дорожных знаков. За 9 месяцев 2016 года на автомобильных дорогах города зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий по причине плохо различимой горизонтальной разметки проезжей части (по улице Коммунистическая, по улице Фокина, в районе площади Коммуны). Рост количества дорожно-транспортных происшествий составляет 150%.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

На ряду с этим профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития городского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения и формированию условий для его роста.

- 1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной

- инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

- Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

- Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам - вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

- Большинство магистральных улиц города характеризуются уровнем шума выше нормативного, при этом большая часть из них не имеет достаточной ширины для обеспечения допустимого уровня на линии застройки.

- Одной из основных причин повышенного уровня шумового загрязнения является нерациональное распределение транспортных потоков по улицам города, а также отсутствие организации противошумовых мероприятий. Для решения данной проблемы в первую очередь необходимо перераспределение транспортных нагрузок, особенно в центральной части города, озеленение примагистральных территорий.

- 1.11. Характеристика существующих условий и перспектив

- развития и размещения транспортной инфраструктуры

- Городское поселение «Город Жиздра» расположен в зоне влияния транспортных магистралей федерального (государственного) значения, обеспечивающих связь Московского региона с расположенными южнее и юго-западнее областями России и Украины, что предопределяет высокий транспортный потенциал территории.

- В целом сложившийся каркас улично-дорожной сети отвечает основным направлениям развития города, сложившаяся магистральная сеть обеспечивает связь всех периферийных микрорайонов и близлежащих населенных пунктов района с центральной частью города. Однако имеется ряд существенных недостатков, приводящих к низкой надежности работы транспортной системы, повышению уровня аварийности, ухудшению состояния среды жизнедеятельности и экологической обстановки города в целом.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

- Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- - капитальный ремонт автомобильных дорог;

- - развитие дорожного сервиса на территории городского поселения для возможности

- получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

- - создание дополнительных парковочных мест;

- - создание условий для безопасного велосипедного и пешеходного передвижения населения.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой

- для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

- Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры могут использоваться следующие нормативные документы:

- • Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- • Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- • Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- • Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- • Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- • Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- • СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- • Генеральный план городского поселения «Город Жиздра»;

- • и другие.

- Оценка действующей нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры в городском поселении  свидетельствует об ее достаточности.

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры разработана в соответствии с целями и проектными решениями, заложенными в Генеральном плане городского поселения «Город Жиздра» на расчетный срок до 2036 года.

- Внесение изменений и дополнений в действующие нормативноправовые акты, а также разработка новых нормативных документов осуществляются в установленном законодательством порядке с учетом фактических потребностей, возникающих при эксплуатации, строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

- Применение программно-целевого подхода, выраженного в разработке и реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, способствует эффективному определению, приоритизации и поэтапной реализации перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции. Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ городского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Калужской области и муниципальных программ, реализуемых на территории поселения.

- В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация городского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

- 1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

- Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

- В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт, в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия, - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

- Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

- Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

- Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ

- И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

- НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»

- 2.1. Прогноз социально-экономического и

- градостроительного развития поселения

- В Генеральном плане городского поселения «Город Жиздра» определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проведена на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон города, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа. В результате комплексного градостроительного анализа территории муниципального образования были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты населенного пункта.

- Демографический прогноз - важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда. Генеральным планом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения городского поселения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

- Согласно прогнозу демографического развития территории, соответствующему параметрам развития муниципального образования, принятым в действующем Генеральном плане городского поселения «Город Жиздра», численность населения к основному расчетному сроку (2036 год) достигнет 6000 человек.

- Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития

- Городское поселение «Город Жиздра» находится в Жиздринском районе на юге Калужской области. Через город с запада на восток пересекает автодорога общего пользования регионального значения Людиново-Жиздра М3 Украина III-й технической категории. В 11 км восточнее города проходит участок железной дороги Москва-Киев. В 25 км западнее города расположен крупный промышленный центр Калужской области город Людиново. На территории Людиновского района в 18 км от города Жиздра формируется новый промышленный технопарк, часть населения города Жиздра в перспективе может быть трудоустроено на новых промышленных предприятиях.

- В сфере жилищной политики Генеральным планом определено:

- • строительство до конца расчетного срока (2036 год) 31,5 тыс.м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения;

- • сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- •   ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- • формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

- Для решения задач жилищной политики на  расчетный срок предлагается строительство 31,5 тыс. кв.м общей площади или в среднем за период 1,3  тыс. кв.м в год, что  позволит  обеспечить  посемейное заселение жилищного фонда.

- Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и другие слои населения.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - повышение качества городской среды;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- - максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков, реорганизации недействующих объектов;

- - формирование новых жилых групп и кварталов;

- - совершенствование системы озеленения пространства селитебной и общественно-деловой зоны.

- Инвестиционный компонент развития непосредственно связан с основными целями территориального планирования, с комплексным социально-экономическим развитием. Перспективы развития городского поселения «Город Жиздра», его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстро окупаемых инвестиционных проектов.

- Главнейшим фактором создания полноценной городской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам городского поселения.

- Генеральным планом предлагается, наряду с сохранением сложившихся общественно-деловых зон в центральной части города, предлагается развитие и наполнение подцентров обслуживания на пересечении ул. Шмидта с ул. Коммунистической, ул. Фокина с ул. Петрова, на въезде в город со стороны города Людиново.

- В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к местам проживания и обеспечения радиусов доступности к детским образовательным учреждениям, поликлиникам, отделениям связи.

- Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов  обслуживания в направлении  повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости  групп и классов, расширения ассортимента услуг,  развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий  для развития спортивных и культурных центров.

- Важной особенностью территории городского поселения является высокая насыщенность рекреационными территориями, а так же культурными, историческими памятниками.

- В качестве методов реализации данного направления предлагается на первом этапе собрать информацию о действующих объектах для посещения и проживания, экскурсионно-туристических объектах, провести экспедиционное обследование территории, выбрать наиболее привлекательные территории для прокладки трасс для различных видов туризма.

- На втором этапе необходимо заняться обустройством, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также организацией системной деятельности на маршрутах с учетом интересов и запросов городского поселения «Город Жиздра».

- Экономика города представлена деревообрабатывающими предприятиями, молочным заводом, предприятиями переработки трепела (производство строительных материалов, и минеральных удобрений).

- 2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера

- передвижения  населения и перевозок грузов по видам

- транспорта, имеющегося на территории поселения

- С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- - уровнем развития общества;

- - социальной структурой;

- - укладом жизни;

- - характером расселения по территории поселения;

- - свободным временем и реальными доходами населения;

- - культурно-бытовыми потребностями;

- - концентрацией мест жительства и мест работы;

- - ростом поселения и др.

- Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

- Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50 - 60%.

- Учебные - поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений в соответствии с этой целью составляет 15 - 25%.

- Культурно-бытовые - поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

- Служебные - поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

- Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависит от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

- С учетом сложившейся экономической ситуации характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменятся.

- 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам

- транспорта

- В период реализации программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов - личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование автомобильного грузового транспорта.

- 2.4. Прогноз развития дорожной сети городского поселения

- Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации программы будет являться сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет текущего и капитального ремонтов автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети, а так же формирование системы пешеходных направлений и зон, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками.

- 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров

- дорожного движения

- При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

- На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории городского поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. На 1 января 2017 года уровень автомобилизации составляет 297 машин на 1000 жителей. К 2025 году этот показатель предполагается равным 430 машин на 1000 жителей, то есть количество транспортных средств составит не менее 2500 единиц.

- 2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

- Диспропорция роста перевозок к объемам финансирования дорожного хозяйства приводят к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог.

- Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

- В городском поселении «Город Жиздра» предполагается незначительный рост аварийности.

- Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

- Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий до нулевых значений при создании удовлетворительных дорожных условий.

- 2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной

- инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

- Количество автомобильного транспорта в последние годы быстро растет. Прогнозы на 2025 год для городского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум.

- Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- - сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- - мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

- Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- - уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- - стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

- Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- - разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- - обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

- Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Раздел 3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

- ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ

- ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

- Выделяются три возможных принципиальных варианта сценариев комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра»:

- 1. Жесткий модернизационный сценарий, основанный на опережающем росте инвестиций в развитие транспортного комплекса и направленный на достижение высоких (предельно возможных) значений целевых индикаторов и показателей в кратчайшие сроки. Принимается стратегическое решение по значительному увеличению инвестиций в транспортный комплекс и реализацию конкретных транспортных проектов.

- 2. Умеренный модернизационный сценарий, основанный на увеличении бюджетных расходов на транспортную инфраструктуру и привлечение частных инвестиций с определенными ограничениями. В рамках этих ограничений формулируются цели и устанавливаются целевые показатели, отличающиеся от сформулированных в жестком модернизационном варианте масштабами инвестиций и принципиальными стратегическими установками.

- 3. Инерционный сценарий, предусматривающий сохранение всех существующих элементов текущей транспортной политики и регулирования.

- Жесткий модернизационный  вариант развития транспортной инфраструктуры с учетом сложившихся к настоящему времени транспортных реалий представляется не актуальным, так как значительная часть целевых установок может стать недостижимой с учетом инвестиционных ограничений, установок на сжатые сроки реализации мероприятий и других объективных обстоятельств.

- Реализация мероприятий, соответствующих инерционному сценарию развития транспортной инфраструктуры, при условии сохранения тенденции увеличения количества индивидуальных автомобилей на дорогах и улицах города, усугубит проблемы ее эффективной работы.

- Отрицательными характеристиками рассматриваемого варианта развития являются:

- - постоянный быстрый рост использования индивидуальных легковых автомобилей и, соответственно увеличение потребности в протяженности и пропускной способности автомобильных дорог, местах парковки автомобилей в дневное и ночное время;

- - еще большее снижение привлекательности пассажирского транспорта общего пользования для населения;

- - отсутствие мероприятий по развитию сети велосипедного движения, как альтернативного вида транспорта при ежедневных поездках;

- - снижение качества городской среды в целом и ухудшение комфортности пешеходной инфраструктуры.

- Так как по прогнозу транспортный спрос, дорожная сеть, транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпят существенных изменений, рассматривать необходимо только один вариант развития транспортной инфраструктуры – умеренный модернизационный. Этот вариант предполагает формирование перечня мероприятий в соответствии с ранее утвержденными документами стратегического и территориального планирования, государственными и муниципальными программами в области развития транспортной инфраструктуры, реализуемыми на территории городского поселения с учетом принятых этапов реализации Генерального плана городского поселения «Город Жиздра».

- Развитие транспортной инфраструктуры согласно такому варианту позволит решить следующие задачи:

- - развитие улично-дорожной сети в объеме, необходимом для удовлетворения потребностей населения городского поселения, прогнозируемая численность которого в 2036 году составит 6000 тысяч человек (в соответствии с материалами действующего Генерального плана городского поселения «Город Жиздра»);

- - увеличение протяженности и площади покрытия улично-дорожной сети, с учетом повышения трафика индивидуальных легковых автомобилей на дорогах города;

- - увеличение протяженности и площади покрытия улично-дорожной сети, с учетом приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования;

- - повышение уровня безопасности дорожного движения путем сокращения доли передвижений посредством индивидуальных легковых автомобилей и организации сети велосипедного движения;

- - увеличение доли передвижений пешком за счет создания непрерывной сети пешеходного движения;

- - увеличение доли передвижений на велосипеде за счет создания непрерывной велосипедной сети в соответствии с концепцией развития велосипедной инфраструктуры;

- - развитие сети пассажирского транспорта общего пользования и повышение качества их услуг;

- - создание условий для организации единого парковочного пространства.

- Согласно данному варианту развития, немоторизированные средства передвижения рассматриваются как неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры, обеспечивающая альтернативные экологически чистые способы передвижения, сдерживание трафика легковых автомобилей на улицах, дорогах города. Особая роль отводится созданию условий для комфортного передвижения пешеходов. Строительство и реконструкция тротуаров предусматривается в комплексе с мероприятиями по развитию улично-дорожной сети. Компенсация потенциального недостатка пропускной способности улично-дорожной сети предполагается за счет развития пассажирского транспорта общего пользования.

- К обязательным дополнительным мероприятиям, оказывающим положительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры, относятся:

- - комплексное благоустройство зон массового пешеходного движения, скверов и площадей, которые будут усиливать привлекательность пешеходного способа передвижения;

- - создание условий для развития малого бизнеса, в том числе по предоставлению социально-бытовых, сопутствующих услуг в зонах массового пешеходного движения;

- - совершенствование организации дорожного движения, в том числе, реализация действий, обеспечивающих ликвидацию основных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и включающих установку дополнительных знаков, разметки, ограждений, светофоров;

- - создание условий для развития парка современных повышенной комфортности автотранспортных средств;

- - создание высокотехнологичной системы управления и информирования населения о режимах работы пассажирского транспорта общего пользования.

- Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

- ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Для обеспечения эффективных транспортных связей и создания комфортных условий для жизнедеятельности населения на территории города на расчетный срок предусматривается перечень взаимоувязанных мероприятий по комплексному развитию транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения разработаны на основе анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

- Инвестиционные проекты по проектированию планируются на основании мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с обозначением целевых показателей при реализации программы и необходимых финансовых затрат на реализацию мероприятий. Финансовые затраты в Программе определяются ориентировочно. Более точная оценка проводится на основании проектно-сметной документации. Детализированный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского поселения «город Жиздра», структурированный с учетом приоритетности выполнения мероприятий в рамках каждого из периодов времени, а также порядок и сроки проведения мониторинга его реализации разрабатывается администрацией города в муниципальных программах городского поселения.

- Первоочередным мероприятием являются паспортизация автомобильных дорог. Также необходимыми первоочередными задачами являются содержание дорог в надлежащем состоянии и обеспечение необходимыми знаками дорожного движения.

- 4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

- по видам транспорта

- В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории

- городского поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

- В части развития транспортной инфраструктуры Программой предусматривается сохранение и развитие существующего основного вида – автомобильного.

- Развитие транспортной инфраструктуры включает проведение организационных мероприятий по безопасности дорожного движения, разработку проекта организации  дорожного движения. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования включают оборудование остановок в черте города остановочными пунктами. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры представлен в таблице 3

- Таблица 3

- Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Технико-экономические параметры | - Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Автомобильный транспорт (личный, грузовой, легковой) |  |  |  |
| - 1.1 | - Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей | - Протяженность 300 м | - 2019 г., 2022-2025г.г. |
| - 1.2 | - Осуществление контроля за состоянием транспортных средств | - Мероприятия проводятся в соответствие с требованиями Федерального закона РФ от 01.07.2011 №170 | - В период действия Программы |
| - 1.3 | - Разработка и внедрение проекта организации дорожного движения | - Согласно действующему законодательству | - В период действия Программы |
| - 2.Автомобильный общественный транспорт |  |  |  |
| - 2.1 | - Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностью | - Определяются на основании анализа пассажиропотока компаниями, производящими перевозку пассажиров | - (не реже 1 раза в 5 лет) |
| - 2.2 | - Оборудование остановок остано-вочными пунктами, отвечающими требованиям доступности для инвалидов | - Количество – 6 ед. | - 2020-2025г.г. |
| - 3.Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |
| - 3.1 | - Автодорога регионального значения Людиново-Жиздра М3 «Украина» (участок по ул. Шмидта) | - Капитальные ремонт протяженностью 5,6км | - 2018 г. |
| - 4. Улично-дорожная сеть |  |  |  |
| - 4.1 | - Автомобильная дорога по ул.Коммунистическая | - Капитальный ремонт протяженностью – 1,3 км | - 2018 г. |
| - 4.2 | - Автомобильная дорога по ул.Энгельса | - Капитальный ремонт протяженностью –0,2 км | - 2019г. |
| - 4.3 | - Автомобильная дорога по ул.Фокина | - Капитальный ремонт протяженностью – 2,2 км | - 2022-2025г.г |
| - 4.4 | - Автомобильная дорога по ул.Володарского | - Капитальный ремонт протяженностью – 2 км | - 2022 г. |
| - 4.5 | - Автомобильная дорога по ул.Урицкого | - Капитальный ремонт протяженностью – 0,9 км | - 2022г. |
| - 4.6 | - Автомобильная дорога по ул.Брянская | - Капитальный ремонт протяженностью – 1,7 км | - 2016г., 2020г., 2022-2025г.г. |
| - 4.7 | - Автомобильная дорога по ул.Л.Толстого | - Капитальный ремонт протяженностью – 1,5 км | - 2020 г. |
| - 4.8 | - Автомобильная дорога по ул.Сосунова | - Капитальный ремонт протяженностью – 0,3 км | - 2016г. |
| - 4.9 | - Тротуар по ул.Коммунистическая | - Капитальный ремонт протяженностью – 0,8 км | - 2020г., 2021-2022г.г. |
| - 4.10 | - Тротуар по ул.Шмидта | - Строительство протяженностью – 0,6 км | - 2018г. |
| - 4.11 | - Тротуар по ул.Садовая | - Строительство протяженностью – 0,6 км | - 2022-2025г.г |
| - 4.12 | - Тротуар по ул.Володарского | - Капитальный ремонт протяженностью – 1,8 км | - 2022-2025г.г |
| - 4.13 | - Тротуар по ул.Кирова | - Капитальный ремонт протяженностью – 0,350 км | - 2022-2025г.г. |
| - 5. Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |
| - 5.1 | - Мост через реку Жиздра по улице Фокина | - Изготовление технического паспорта моста | - 2017г. |
| - 5.2 | - Мост через реку Жиздра по улице Брянская | - Изготовление технического паспорта моста | - 2017г. |
| - 5.3 | - Мост через реку Жиздра по улице Фокина | - Капитальный ремонт | - 2020г. |
| - 5.4 | - Мост через реку Жиздра по улице Брянская | - Капитальный ремонт | - 2022-2025г.г |

- 4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,

- созданию транспортно-пересадочных узлов

- В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

- Генеральным планом городского поселения «Город Жиздра» для этих целей предусмотрена реконструкция автодороги Людиново-Жиздра М3 «Украина».

- Мероприятия по развитию транспорта общего пользования также содержат мероприятия по корректировке автобусных маршрутов. На основании исследований пассажиропотока транспортными компаниями не реже 1 раза в 5 лет проводится оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта и корректировка маршрутов общественного транспорта.

- 4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

- автомобильного транспорта, включая развитие единого

- парковочного пространства

- В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, оборудование остановок общественного транспорта остановочными пунктами, отвечающими требованиям доступности для инвалидов, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

- В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

- Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

- Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется в основном в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

- В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

- Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении на территории ответствующих предприятий. Поэтому Программой использование части территории промышленных зон для размещения современных многоуровневых парковок, логистических центров, многофункциональных обслуживающих объектов не планируется. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

- Для популяризации и развития велосипедного передвижения необходимо устройство велосипедных парковок возле зданий общественного назначения.

- 4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного

- и велосипедного передвижения

- Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

- Для поддержания экологически чистой среды при небольших отрезках для корреспонденции на территории городского поселения Программой предусматривается  развитие пешеходных зон, устройство велодорожек и велосипедных парковок.

- Программой поселения предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесенных к созданию безбарьерной среды.

- Мероприятия по данному разделу:

- 1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением;

- 2. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (на перспективу);

- 3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период реализации Программы).

- 4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового

- транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

- Грузовые транспортные средства, транспортные средства коммунальных и дорожных служб обеспечены инфраструктурой. Поэтому мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб Программой не предусматриваются.

- 4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

- Мероприятия развития сети дорог в городском поселении «Город Жиздра» включают в себя:

- - сохранение и увеличение участков дорожно-уличной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- - строительство дорожно-уличной сети согласно проекту генерального плана городского поселения «Город Жиздра»;

- -  текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- -  проектирование и капитальный ремонт мостов;

- -  разработка  и внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории городского поселения;

- - устройство пешеходных тротуаров с твердым покрытием в центральной части города;

- - организация велосипедных маршрутов.

- Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

- 4.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,

- в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения,

- снижению перегруженности дорог и (или) их участков

- Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- - проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- - информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- - обеспечение образовательных учреждений городского поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- -  замена и установка технических средств организации дорожного движения;

- - установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

- 4.8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

- ИТС — это интеллектуальная система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами. Основной интеллектуальной транспортной системой, применяющейся на территории Российской Федерации, является система ГЛОНАСС.

- Базовый телематический модуль экстренного реагирования состоит из навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS для определения местоположения автомобиля и передающего устройства сотовой связи, которое обеспечивает связь автомобиля с диспетчерским центром. К телематическому модулю подключаются датчики срабатывания акселерометров, подушек безопасности и других устройств автомобиля, активирующиеся при аварии. Подобные телематические модули используются в системах мониторинга автотранспорта. Система состоит из четырех основных частей:

- 1. Объекты мониторинга - транспортные средства.

- 2. Телематический сервер - система обработки и хранения информации.

- 3. Диспетчерские пункты и автоматизированные рабочие места операторов

- телематических услуг, автотранспортных предприятий, дежурных частей

- экстренных служб и должностных лиц.

- 4. Сети передачи информации - сеть GSM/GPRS, интернет, спутниковая связь.

- Комплекс взаимоувязанных автоматизированных систем, решающих задачи управления дорожным движением, мониторинга и управления работой всех видов транспорта, информирования граждан формирует основу интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Российской Федерации. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории городского поселения не планируются. Система ГЛОНАСС/GPS может быть использована на автомобилях предприятий и организаций города с использованием частичного функционала.

- В настоящее время система ГЛОНАСС/GPS применяется в школьных автобусах, осуществляющих доставку учащихся к учебным заведениям.

- Программой рекомендовано внедрение интеллектуальной транспортной системы ГЛОНАСС на автобусах общественного транспорта в целям мониторинга и упорядочения движения.

- 4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта

- на окружающую среду и здоровье населения

- Мероприятия снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения включают в себя:

- - разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- - обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

- 4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной

- инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и

- субъектов экономической деятельности

- Мониторинг и контроль за работой транспорта осуществляется путем изучения транспортного спроса на основании данных о пассажиропотоке и корректировки транспортной модели в случае необходимости транспортными предприятиями, обслуживающими население городского поселения. Мероприятие должно проводиться транспортными организациями.

- Мониторинг реализации Программы развития транспортной инфраструктуры ежегодно проводится администрацией городского поселения «Город Жиздра».

- Качество транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности может оцениваться при проведении социологических опросов, а также при рассмотрении жалоб на качество обслуживания.

- Раздел 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ

- ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств регионального бюджета, бюджета муниципального района, бюджета городского поселения «Город Жиздра».

- Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016 - 2025 годов оставляет 113 950,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 8 339  тыс.руб.

2017 г. – 8 623  тыс.руб.

2018 г. –  25 649  тыс.руб.

2019 г. –  9 172  тыс.руб.

2020 г. –  25 667  тыс.руб.

2021-2025 г. –  36 500  тыс.руб.

- На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

- Мероприятия Программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Таблица 4.

- Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения «Город Жиздра», повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача: обеспечение функционирования и развития улично-дорожной сети городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016 |  |  |  |  |  | Получение документов о техническом состоянии и параметрах автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 - 2025 | 283,0 |  |  | 283,0 |  |  |  |
|  |  | Всего | 283,0 |  |  | 283,0 |  |  |  |
| 1.2 | Паспортизация с оценкой технического состояния мостов на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства | 2016 |  |  |  |  |  | Безопасное использование искусственных сооружений на автомобильных дорогах | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  | 2017 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | 2016 | 8089,0 |  | 4839,0 | 3250,0 |  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  | 2017 | 8223,0 |  | 4623,0 | 3600,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 24776,0 | 21649,0 |  | 3127,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 8922,0 |  | 4672,0 | 4250,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 25417,0 | 18389,0 | 3122,0 | 3906,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 - 2025 | 26367,0 |  |  | 26367,0 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание тротуаров, строительство велодорожек | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 623,0 |  |  | 623,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021-2025 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 8623,0 | 8000,0 |  | 623,0 |  |  |  |
| 2. Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения «Город Жиздра», снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение дорожных знаков | 2016 | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Снижение дорожно-транспортных происшествий | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  | 2017 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 - 2025 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2500,0 |  |  | 25000,0 |  |  |  |
| 3. Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование и строительство остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | 2016 |  |  |  |  |  | Создание комфортных условий для граждан | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 - 2025 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  | Всего | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям | 2016 | 8339,0 |  | 4839,0 | 3500,0 |  |  | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
|  |  | 2017 | 8623,0 |  | 4623,0 | 4000,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25649,0 | 21649,0 |  | 4000,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 9172,0 |  | 4672,0 | 4500,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 25667,0 | 18389,0 | 3122,0 | 4156,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 - 2025 | 36500,0 | 8000,0 |  | 28500,0 |  |  |  |
|  |  | Всего | 113950,0 | 48038,0 | 17256,0 | 48656,0 |  |  |  |

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)  ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПРЕДПОЛАГАЕМОГО    К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Оценка эффективности реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает в себя оценку социальноэкономической эффективности и соответствия местным нормативам градостроительного проектирования городского поселения «Город Жиздра». Выполнение запланированных мероприятий, достижение целевых показателей (индикаторов) в полном объеме позволит решить цель и задачи программы, а также обеспечить выход транспортной инфраструктуры города на качественно новый уровень.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий программы и соответствия нормативам градостроительного проектирования по предлагаемому к реализации варианту развития транспортной инфраструктуры осуществлена посредством сопоставления мероприятий программы с целью и задачами программы, решение которых запланировано в ходе реализации таких мероприятий.

- К концу реализации программы ожидается достичь повышения качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также субъектов, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского поселения «Город Жиздра» и пользователей транспортной инфраструктуры городского поселения из прилегающих муниципальных образований, улучшения уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, повышения надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

- Сокращение темпов роста доли использования легкового транспорта будет происходить за счет создания качественных альтернатив передвижения, таких как пассажирский транспорт общего пользования, пешеходная инфраструктура, возможность перемещения на велосипедном транспорте.

- Благодаря перераспределению спроса на транспортные услуги у населения города будет обеспечена потребность в доступе к общественным объектам, позволяющим вести здоровый образ жизни (пешая ходьба, скандинавская ходьба, бег, велотренировки), жить в высоко комфортной городской среде (благоустроенные территории городских улиц, санитарный порядок и минимизация вредных выбросов от личного автотранспорта, обновленный автомобильный парк пассажирского транспорта общего пользования и техники для жилищно-коммунального хозяйства).

- Ожидаемый итоговый результат реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города по задаче «Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» можно охарактеризовать следующими параметрами: снижение средних затрат времени на передвижения; повышение целостности и связности улично-дорожной сети города, с учетом предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в правилах землепользования и застройки и местоположения в проектах планировки территории городского поселения «Город Жиздра».

- Реализация мероприятий по повышению транспортноэксплуатационных качеств и пропускной способности улично-дорожной сети увеличит плотность улично-дорожной сети, а также увеличит протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающим нормативным требованиям.

- Повышение безопасности дорожного движения позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах городского поселения  из-за сопутствующих дорожных условий.

- Совершенствование дорожно-транспортной сети, включая улучшение регулирования дорожного движения, перераспределение транспортных потоков, позволяющее снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье населения, станет возможным благодаря реализации мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

- Финансовое обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями, необходимыми для реализации всех мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, позволит развивать качественную транспортную систему, что является одним из основных условий для обеспечения экономического роста муниципального образования и роста качества жизни населения.

- Повышение качества транспортной инфраструктуры сокращает транспортные, энергетические и коммуникационные издержки, ведет к росту производительности прочих факторов производства, включая трудовой потенциал.

- Реализация оптимального комплекса всех запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры позволит сформировать единое социально-экономическое пространство территории с помощью обеспечения устойчивых связей между отдельными микрорайонами города, близлежащими поселениями Жиздринского района, создаст устойчивую транспортную систему, обеспечивающую безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.

- Оценка эффективности всей совокупности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, запланированных в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Жиздра», осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год) и в целом за период реализации.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы осуществляется по следующим критериям:

- 1) Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы по формуле:

- И = Ф*100% / П,

- где:

- И – оценка степени достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы;

- Ф – фактические значения целевых показателей (индикаторов) программы;

- П – плановые значения целевых показателей (индикаторов) программы.

- Фактические значения целевых показателей (индикаторов) программы за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы.

- 2) Оценка уровня финансирования мероприятия программы за отчетный период по формуле:

- Фи = Фф*100% / Фп,

- где:

- Фи – оценка уровня финансирования мероприятия программы;

- Фф – фактический объем финансирования мероприятия программы;

- Фп – объем финансирования мероприятия программы, предусмотренный программой.

- Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице 5.

- Таблица 5

| - № п.п. | - Показатели | - Единица - измерения | - 2016 г. | - 2017г. | - 2018г. | - 2019г. | - 2020г. | - 2021-2025г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения «Город Жиздра», повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача: обеспечение функционирования и развития улично-дорожной сети городского поселения «Город Жиздра» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих технический паспорт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | - % | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 100 |
| - 1.2 | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | - км | - 0,7 | - 0 | - 1,3 | - 0,2 | - 2,3 | - 5,7 |
| - 1.3 | - Протяженность отремонтированных тротуаров | - км | - 0 | - 0 | - 0,6 | - 0 | - 0,1 | - 4,1 |
| - 2. Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения «Город Жиздра», снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Количество дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий | - ед. | - 3 | - 0 | - 0 | - 2 | - 1 | - 1 |
| - 3. Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Количество остановочных пунктов, отвечающим требованиям доступности для инвалидов | - ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - 2 | - 0 | - 6 |

- Раздел 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ,

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»

- В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.