ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД ЖИЗДРА»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  20 мая  2015  г.                                                                                           № 253

Об утверждении правил организации

и   проведения    работ  по  ремонту  и

содержанию    автомобильных    дорог

общего пользования местного значения

городского поселения  «Город   Жиздра»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Жиздра» Городская Дума городского поселения «Город Жиздра»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения  «Город   Жиздра» (прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения

«Город Жиздра»                                                                                   М.М. Сергунов

- Приложение

к Решению

Городской Думы

городского поселения

«Город Жиздра»

от 20.05.2015 г. № 253

ПРАВИЛА

организации и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского поселения «Город Жиздра»

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Жиздра» (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценку технического состояния автомобильных дорог;

б) разработку ведомостей дефектов по ремонту, содержанию автомобильных дорог и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляет администрация городского поселения «Город Жиздра».

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности администрация городского поселения «Город Жиздра» осуществляет формирование плана работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

План работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог утверждается Главой администрации городского поселения "Город Жиздра".

6. В соответствии с утвержденными планами ремонта и содержания автомобильных дорог администрация городского поселения "Город Жиздра"  осуществляет разработку ведомостей дефектов и сметных расчетов.

Ведомости дефектов и сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр), утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплексу от 05.03.2004 № 15/1, и с учетом приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (в ред. Приказа Минтранса России от 25.11.2014 № 322), а также устанавливаемой периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета городского поселения «Город Жиздра» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными администрацией городского поселения «Город Жиздра» (далее – нормативы финансовых затрат), разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

В случае если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог размер средств бюджета городского поселения «Город Жиздра» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат администрацией городского поселения «Город Жиздра» вносятся предложения в пределах предусмотренных средств бюджета городского поселения о корректировке протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту, с включением в план работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог и сметных расчетов участков автомобильных дорог, имеющих наибольшее превышение фактических межремонтных сроков над нормативными.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Разработанные администрацией городского поселения «Город Жиздра» дефектные ведомости и сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В соответствии с данными планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется в установленном порядке движение транспортных средств в зоне проведения работ.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется администрацией городского поселения "Город Жиздра" в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.