ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения «Город  Жиздра»

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения «город Жиздра»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | Общественная комиссия по благоустройству территории города и формированию современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра», подрядные организации на условиях конкурса, предприятия и организации города, жители города, волонтеры. |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| 4. Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра». |
| 5. Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Жиздра». - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; - площадь благоустроенных дворовых территорий, м2; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %; - доля площади благоустроенных дворовых территорий, %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %; - количество благоустроенных общественных территорий, ед.; - площадь благоустроенных общественных территорий, га; - доля площади благоустроенных общественных территорий, %; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %. |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 г.г., в один этап |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя; Всего, тыс.руб.; В том числе по годам:. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Всего:; 14049; 22287; 9721; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2. в том числе по источникам финансирования:. средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 2605,7; 156,5; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2. иные источники; 11443,3; 2130,5; 9312,8; -; -; -; -; -. по участникам и источникам подпрограммы:. Администрация городского поселения «Город Жиздра»; 14049; 22287; 9721; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2. в том числе: средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 2605,7; 156,5; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2; 408,2. иные источники; 11443,3; 2130,5; 9312,8; -; -; -; -; -. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В количественном выражении: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 32 ед.; - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 71071м²; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 100 %; - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до 100 %; - увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до 100 %; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 8 ед.; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 5,4 га; - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 100 %; - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составит 1 %; - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составит 20 %. В качественном выражении: - повышение комфортности условий проживания жителей города; - обеспечение совместной работы органов местного самоуправления и населения по реализации проектов по благоустройству территории городского поселения «Город Жиздра». |

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения «Город  Жиздра»

_«Жиздра - город, удобный для жизни»__

(наименование муниципальной программы)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| 3. Цели муниципальной программы | Создание на территории города Жиздры благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства на основе развития коммунальной, социальной инфраструктуры городского поселения, повышения уровня благоустройства территорий города. |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Жиздра». - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. - Повышение качества предоставления муниципальных услуг, эффективности муниципального управления; - Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма и экстремизма; - Организация взаимодействия органов местного самоуправления с политическими партиями, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями, организациями и предприятиями различных форм собственности, расположенных на территории города, направленного на предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности; - Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на территории городского поселения «Город Жиздра». |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | - Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Жиздра» на 2017 год - Благоустроенный и безопасный город - Жиздра - Совершенствование организации по решению вопросов местного значения и создание условий муниципальной службы в городе Жиздра - Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении «Город Жиздра» - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Жиздра» |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.*; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %*; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %*; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.*; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га*; - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %*; - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %*; - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %*; - количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения из-за сопутствующих дорожных условий, относительный показатель, шт.; - благоустройство колодцев, шт. - опиловка и снос аварийных деревьев, шт.; - количество посаженных деревьев, кустарников, цветов, шт.; - доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, %; - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %; - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, %; - число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку; - доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», %; - доля нормативно-правовых актов муниципального образования, опубликованных в средствах массовой информации, %; - количество территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, шт.; - количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, шт; - количество вступивших в законную силу приговоров и постановлений (приговоров) о совершении правонарушений террористической и экстремистской направленности, ед; - количество действующих малых и средних предприятий и организаций, ед; - численность работающих в малом и среднем предпринимательстве, чел. * - индикаторы утверждены на 2017 год |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2022 годы |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя; Всего; В том числе по годам:. 2017; 2018; 2019; 2020; 2021. Всего:; 154401; 29295; 29148; 39084; 26838; 30036. в том числе по источникам финансирования:. средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 120843; 21496; 24314; 24798; 24736; 25499. иные источники; 33558; 7799; 4834; 14286; 2102; 4537. по участникам и и; точникам подпрограммы:. Администрация городского поселения «Город Жиздра»; 154401; 29295; 29148; 39084; 26838; 30036. в том числе: средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 120843; 21496; 24314; 24798; 24736; 25499. иные источники; 33558; 7799; 4834; 14286; 2101; 4537. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание наиболее благоприятных условий для комфортного и безопасного проживания жителей города. |

- Паспорт

муниципальной программы городского поселения "Город Жиздра" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского поселения «Город Жиздра"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Жиздра», организации топливно-энергетического комплекса (по согласованию), организации жилищно-коммунального хозяйства, получатели средств муниципального бюджета |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение потребностей городского поселения «Город Жиздра» в качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов |
| Задачи муниципальной программы | - создание механизма энергосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов; - повышение эффективности существующих систем энергоснабжения городского поселения «Город Жиздра»; - снижение затратной части бюджета городского поселения «Город Жиздра» на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной сферы города |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского поселения «Город Жиздра»; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского поселения «Город Жиздра»; - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории городского поселения «Город Жиздра»; - доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - количество работников, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; Значения целевых показателей ежегодно уточняются с учетом фактически достигнутых результатов реализации муниципальной программы, объемов финансовых средств направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы и изменения социально-экономической ситуации. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программные мероприятия рассчитаны на 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Наименование показателя; Всего; В том числе по годам. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Всего:; 1175,0; -; -; 205,0; 965,0; 5,0. в том числе по источникам финанси; ования:; 1175,0; -; -; 205,0; 965,0. 5,0средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 1175,0; -; -; 205,0; 965,0; 5,0. иные источники; -; -; -; -; -; -. по участникам и источникам подпрограммы:; 1175,0; -; -; 205,0; 965,0; 5,0. Адми; истрация городского поселения «Город Жиз ра»; 1175,0; -; -; 205,0; 965,0. 5,0в том числе: средства бюджета городского поселения «Город Жиздра»; 1175,0; -; -; 205,0; 965,0; 5,0. иные источники; -; -; -; -; -; -. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в количественном выражении: - обеспечение 100% - ного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов с помощью приборов учета; в качественном выражении: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями городского поселения "Город Жиздра", включая жилищный фонд, в том числе за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании. |