ПРОТОКОЛ № 48

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЖИЗДРА»

г. Жиздра	       02 декабря 2022 года

14-00 час.

Присутствовали:

Председательствующий    -  Г.В. Яшечкина - Глава городского поселения «Город Жиздра»

Члены Комиссии:              - Г.В.Буденков - Глава администрации городского поселения

«Город Жиздра», заместитель председателя комиссии

- Т.А.Ерохина - заместитель Главы администрации городского

поселения «Город Жиздра», ответственное лицо за реализацию

муниципальной программы

- О.В. Кретова-  главный специалист 1 разряда администрации

городского поселения «Город Жиздра», секретарь Комиссии

- Е.В.Помазенков – депутат Районного Собрания МР «Жиздринский

район», помощник депутата Государственной Думы РФ Г.И.Скляра

- Л.А. Маркина – депутат Городской Думы городского поселения

«Город Жиздра», член комиссии по правовой и социальной защите

населения

- О.А Недорезова – депутат Городской Думы городского

поселения «Город Жиздра», член комиссии по перспективному

развитию города и благоустройству

- А.А.Буденков – директор МБУ «Жиздраблагоустройство»

- Д.А. Рыбаков  – начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работе

администрации МР «Жиздринский район»

- О.Ю.Быкова – председатель Жиздринского отделения Калужской

общественной организации ВОИ

Приглашенные:

СМИ	- С.В.Жорина

Повестка:

1. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения  «Город Жиздра» и согласовании ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:  Ерохину Т.А., которая сообщила о том, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения  «Город Жиздра» на 2022 год  предусмотрено финансирование мероприятий по благоустройству  мемориального комплекса «Огонь Славы». На благоустройство мемориального комплекса «Огонь Славы»  заключены муниципальные контракты № 01373000023210000650001 от 04.10.2021 с ООО «МВА» на благоустройство «Панно1943» на сумму 3630572,61 руб. и № 01373000023210000660001 от 04.10.2021 с ООО «МВА» на сумму 1474079,88 руб. (ремонт постамента памятника). Срок выполнения работ по контракту  с 10 мая по 15 августа текущего года. Сроки нарушены. Работы по муниципальным контрактам ведутся с нарушением установленных контрактами сроков. По результатам претензионной работы с подрядчиком работы по благоустройству мемориального комплекса «Огонь Славы» выполнены. По муниципальному контракту № 01373000023210000660001 от 04.10.2021 с ООО «МВА» (ремонт постамента памятника), работы выполнены, приняты общественной комиссией  27 октября текущего года и оплачены в сумме 1474079,88 руб. По муниципальному контракту № 01373000023210000650001 от 04.10.2021 с ООО «МВА» на благоустройство «Панно1943», работы выполнены, приняты общественной комиссией  14 ноября текущего года и оплачены в сумме 3146234,00 руб.

Ерохина Т.А. предложила рассмотреть и согласовать представленный ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.12.2022. После обмена мнениями председательствующая Яшечкина Г.В. предложила  принять к сведению итоги реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения  «Город Жиздра» в 2022 году и согласовать отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.12.2022. Состоялось голосование.  Результаты голосования:

Состоялось голосование.

Результаты голосования:

ЗА                    ______10_______ голосов

ПРОТИВ       _______-_______ голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ   __-______ голосов

Решение по  первому вопросу повестки дня  принято.

Заседание общественной комиссии закрыто.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Председатель общественной комиссии   ________________________   Г.В. Яшечкина

Секретарь                                                  _________________________    О.В.Кретова

Члены комиссии:                                      _________________________    Г.В.Буденков

_________________________   Т.А.Ерохина

________________________    Е.В.Помазенков

________________________    Л.А. Маркина

_______________________    О.А. Недорезова

__________________________   А.А. Буденков

__________________________  Д.А. Рыбаков

_________________________  О.Ю.Быкова